锡署办发66

锡林郭勒盟行政公署办公室

关于印发《锡林郭勒盟“十四五”

市政基础设施建设规划》的通知

各旗县市（区）人民政府（管委会），盟各委、办、局，各大企业、事业单位：

经行署同意，现将《锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设规划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

锡林郭勒盟行政公署

2022年5月20日

（此件公开发布）

锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设规划

2022年4月

目   录

前  言.....................................................................................（1）

第一章 规划基础.....................................................................（2）

一、“十三五”发展成效...............................................（2）	二、发展形势..................................................................（5）

第二章 总体要求.....................................................................（8）

一、指导思想................................................................（8）

二、基本原则..................................................................（8）

三、发展目标................................................................（10）

第三章 重点任务...................................................................（13）

一、有序实施城市更新行动............................................（13）	二、加强城镇供水设施建设............................................（14）

三、加快构建清洁供暖格局............................................（14）

四、完善城镇燃气服务体系............................................（15）

五、提升城镇污水处理效能............................................（16）

六、推进城镇垃圾综合治理............................................（17）

七、系统化推进海绵城市建设.........................................（18）

八、构建高效城镇道路交通体系.....................................（19）

九、加快城市停车系统建设............................................（19）

十、打造提升园林宜居环境............................................（21）

十一、强化城镇基础设施普查........................................（21）

十二、全力推进城镇老旧小区改造..................................（22）

十三、建设城市运行管理服务平台..................................（25）

第四章 保障措施...................................................................（26）

一、加强组织领导实施...................................................（26）

二、强化科技支撑能力...................................................（26）

三、加强规划监测评估...................................................（26）

# 前  言

城市市政基础设施是保障城市安全运行的“生命线”工程，是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我盟推进住房城乡建设事业高质量发展新局面的关键五年。为更好的指导我盟“十四五”	期间市政基础设施建设工作，结合全盟实际，开展本次规划编制工作。

本次规划主要总结我盟“十三五”时期市政基础设施建设取得的成就、存在的问题，分析当前发展形势。根据《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《内蒙古自治区“十四五”住房城乡建设事业规划》《内蒙古自治区新型城镇化规划（2021—2035年）》《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和相关规范、标准及规定，结合我盟实际，编制了《锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设规划》（以下简称《规划》），提出“十四五”期间规划目标、重点任务和保障措施，指导我盟市政基础设施建设在“十四五”期间有序进行。

规划范围：锡林郭勒盟

规划期限：以2020年为基准年，规划期为2021年—2025年。

# 第一章  规划基础

## 一、“十三五”发展成效

“十三五”时期，锡林郭勒盟认真落实中央、自治区的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“完善城镇功能、提升城镇品质”这一工作主线，全力推进城镇基础设施建设，使全盟城镇市政基础设施支撑能力和服务水平不断提高，城镇综合承载力和安全保障能力不断增强，城镇人居环境和人民生活品质不断提升。

市政设施承载力明显提升。“十三五”时期，全盟完成城镇基础设施固定资产投资149.24亿元，城镇建成区面积达到179.68平方公里。城镇道路长度达到1229.48公里，道路面积达到2132.66万平方米，人均城镇道路面积达到 29.24平方米，分别较“十二五”末增加159.46公里、293.47万平方米、1.34平方米，市政基础设施运行效率有效提升。排水管道长度达到1711.72公里，雨水管道长度达到158.78公里，分别较“十二五”末增加239.15公里、125.2公里，城镇排水防涝设施不断完善。着力构建科学规范有序、共建共治共享的城市停车新格局，目前全盟有公共停车场81个，公共停车场位1.74万个。

公共供给体系持续完善。全盟城镇供水行业坚持以规划为指

导，强化监督管理，供水设施建设持续发展，全盟自来水厂共18 座，市政供水管网总长度达到2219公里，城镇供水普及率达到 98.59%，分别较“十二五”末增加440.81公里、1.65%。将城镇集中供热工作纳入重要民生实事，加大财政投入力度，积极推进集中供热能力建设和供热老旧管网改造，提升了供热管网运行效率，供热管网安全可靠性大幅提升。全盟集中供热面积达到5347.77万平方米，供热管网总里程达到2074.25公里，分别较“十二五”末增加1644.54万平方米、764.78公里。加快推进城镇燃气基础设施建设，持续扩大服务范围，全盟共有49家燃气企业，其中管道燃气企业4家，天然气汽车加气站17家，液化石油气加气站28家，天然气供气管道长度达到180.58公里，全盟城镇燃气普及率达到89.78%，分别较“十二五”末增加44.94公里、9.13%，基本实现了城镇燃气供应，确保民生用气需求。

城镇污水垃圾处理能力明显增强。全盟不断加强对水生态环境的综合整治，加大污水处理设施及配套管网建设，切实提高了污水处理厂削减污染排放的作用，水生态环境得到了明显改善。全盟城镇建成投运生活污水处理厂12座，污水管网总长度达到995.93公里，城镇污水处理率达到96.16%，分别较“十二五”末增加143.32公里、6.99%，城镇污水收集处理能力进一步提升。全盟12个地区中水厂建成投入运营，再生水管道长度达到99.88公里，城镇再生水利用量达到1769.20万立方米，分别较“十二五”末增加31.98公里、1447.2万立方米，城镇再生水利用率达到49.1%。推进生活垃圾处理设施建设，强化运行监管，稳步实施生活垃圾分类，有力提升设施建设水平和设施规范运行。全盟共有生活垃圾处理设施13座，无害化处理能力达到1403吨/天，城镇生活垃圾无害化处理率达到94.67%，分别较“十二五”末增加55吨/天、1.69%。

宜居城镇建设加快推进。全面启动城镇老旧小区改造工作，实施了172个城镇老旧小区改造项目，完成投资4.11亿元，切实改善了居住环境。实施城镇棚户区改造4万套，困难群众的住房条件得到改善。城镇园林绿化建设稳步发展，植树增绿工作成效明显，公园体系建设全面实施，园林城镇创建稳步推进。全盟建成区绿地面积达到5230.92公顷，建设公园广场45个，建成区绿化覆盖率达到30.87%，人均公园绿地面积达到23.41平方米，分别较“十二五”末增加1222.48公顷、3个、6.23%、3.57平方米，1个城市被评为国家园林城市，3个地区创建自治区园林城市（县城），1个地区被评为自治区生态宜居县城。

“十三五”时期，全盟城镇市政基础设施建设虽然取得了长足进步，但仍然存在一些问题和薄弱环节。一是基础设施投入不足。政府仍然是最主要的投资主体，融资渠道较为单一，市政基础设施供需矛盾缺口较大，历史欠账较多，全盟基础设施投入总量虽然有了较大增长，但是市政基础设施服务需求持续扩大，服务标准不断提高，进一步加剧了市政基础设施总量不足的形势。二是城镇市政基础设施质量不高。公共供水设施发展不平衡，城镇供水管道老化、材质落后问题突出，城镇污水收集效能偏低，排水管道设施不完善、排水能力不足，海绵城市建设理念尚未全面应用。供热区域内一网多源推进缓慢，城镇清洁取暖率有待提高。我盟尚未安装天然气长输管线，燃气供给保障能力较弱，管道燃气使用率偏低。三是综合承载能力仍然较弱。地下管网底数不清，城镇道路网级配结构不合理，路网密度普遍偏低，城镇停车设施供给不足，部分地区高峰时段出现交通拥堵现象。人均公园绿地面积增长缓慢，园林绿化养护管理水平有待提升。

二、发展形势

城市工作是一个系统工程。习近平总书记在上海考察时提出“人民城市人民建、人民城市为人民”，在中央城市工作会议中指出，做好城市工作，要顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民，要以满足“人民对美好生活的向往”作为城市建设的出发点和立足点，全力打造安全、品质、共享的宜居城市。做好城市工作，要认识、尊重、顺应城市发展规律，统筹规划、建设、管理三大环节，推动以人为核心的新型城镇化，增强城市规划的科学性和权威性，科学谋划城市“成长坐标”，加强城市地下和地上基础设施建设，推进城市绿色发展，着力打造智慧城市，不断开创城市发展新局面。

“十四五”到2035年，我盟坚持以生态优先、绿色发展为导向，扎实推进现代化城乡建设取得实质性进展。随着一系列重大国家战略的深入实施，我盟面临诸多新挑战，同时拥有多重叠加的发展机遇，具备高质量发展的多方面有利条件。人口老龄化、碳达峰和碳中和实践为城市建设带来挑战，同时也为新型城市、现代城市、绿色城市、海绵城市、韧性城市、智慧城市等发展带来契机，市政基础设施建设作为经济社会发展重要组成部分，应准确锚定适合发展实际需求的新理念、新方法、新路径，科学谋划并加快推动“十四五”时期住房和城乡建设事业高质量发展。

“十四五”时期，国家将立足于新发展阶段，贯彻落实新发展理念，构建新发展格局，其中，推进新型城镇化是构建新发展格局的重要支撑，为我盟统筹基础设施建设，完善城镇功能，提高城镇化质量指明了方向。“十四五”期间，我盟稳步推进以人为核心的新型城镇化，推动城市建设从规模扩张向内涵提质转型，加快推进城镇环境基础设施建设，提升基础设施现代化水平，稳步提升城市承载能力，着力补齐县城发展短板，提升旗县市（区）所在地和中心镇服务功能，助力实现碳达峰、碳中和目标，促进生态环境质量持续改善。

实施城市更新为我盟城市功能品质提升注入新活力。“十四五”期间，我盟加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，系统化全域推进海绵城市建设，推动城市空间结构优化和功能完善，加快新型基础设施建设，以建设绿色城市、宜居城市、韧性城市、人文城市、智慧城市为目标，持续推进城市更新，着力提高城市发展的持续性、宜居性。

# 第二章  总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于住房和城乡建设工作的重要指示批示精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面提高适应新发展阶段、贯彻新发展理念、服务融入新发展格局的能力和水平。以推动“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展为主题，以绿色低碳智慧安全城市建设为引领，深入实施以人为核心的新型城镇化战略，提质增效、补齐短板，以创新组织协调机制和投融资模式为保障，统筹推进城市基础设施建设，科学有序实施城市更新行动，改善城市人居环境质量，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为建设现代化锡林郭勒提供坚实的城镇基础设施保障。

二、基本原则

坚持以人为本，统筹推进。坚持以人民为中心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，把满足人民群众对高品质人居环境的需求作为城镇基础设施发展的目标，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。以城市更新为重点，统筹谋划基础设施建设，提升城市功能和品质，建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市，增强人民群众对城市发展的信心和自豪感。

坚持提质增效，保障供给。重点加大市政基础设施补短板建设力度，保障市政基础设施有效供给，提高设施水平和服务质量，优先加强涉及城市安全市政基础设施建设，着力提高市政基础设施应对各种风险的能力，保障城市健康运行。保障优质供水、安全供水，加强应急备用体系建设。通过厂网结合、泥水同步、再生利用，不断优化完善污水处理体系。源头削减、雨污分流、蓄滞渗净用排结合，构建完善的防洪排涝体系。保障安全、促进供给、不断优化燃气供应体系。

坚持生态优先，绿色发展。坚持尊重自然、顺应自然的理念，尊重城市发展规律，强化环境保护和生态修复，建设生态宜居城市。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，平衡发展、优化布局，坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。坚持能耗双控、低碳发展，坚持集约高效、绿色建设，持续推进市政基础设施领域节能减排、低碳发展，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。

坚持建管结合，数字赋能。运用好5G、物联网、大数据等技术手段，全面推进数字化改革，推进城市基础设施建设与管理的信息化、智能化发展，实现信息互联互通和共享共用，提升市政基础设施智慧化水平，提高各类公共基础设施的使用效率，助力智慧市政建设和城市治理体系的现代化。

三、发展目标

“十四五”时期，城镇市政基础设施发展坚定不移贯彻以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子，围绕碳达峰、碳中和目标，坚持目标导向和问题导向相结合，对标2035年基本实现社会主义现代化的战略目标，围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化和制度化发展，打造宜居城市、绿色低碳城市、安全韧性城市、智慧城市，建设人与人、人与自然和谐相处的美好家园。到2025年，城市建设方式和生产生活方式绿色转型成效显著，基础设施系统化水平、运行效率和防风险能力显著提升，“城市病”问题得到有效缓解，区域发展协调性显著增强，城镇人居环境明显改善。

城镇人居环境更加宜居。到2025年，合理确定我盟各地城镇开发边界，明确发展空间布局、功能定位，进行内部挖潜、提档升级，促进中心城市和旗县城关镇协调发展。城镇人居环境建设体制机制和政策体系初步形成，城市开发建设方式加快转变，城市功能日趋完善，城镇公共服务水平和覆盖率大幅提升，社区环境大幅改善，居民出行更加便利，治理能力显著提升。

城市更新行动效果显著。到2025年，有序实施城市更新行动，城市空间结构得到优化，“城市病”问题得到有效缓解，居民生活品质得到提升。推动城市开发建设由增量建设为主向存量提质改造和增量结构调整并重转变，推进新型城市基础设施建设，实施智能化市政基础设施建设改造，提升基础设施运行效率和服务能力，促进城市高质量发展。

城市韧性明显增强。到2025年，城市基础设施体系化水平、运行效率和防风险能力显著提升。加强城市生态文明建设，持续推进城市给排水设施建设，改善城市水环境质量。完成城市基础设施普查建档，消除老旧基础设施安全隐患，城市防洪排涝、防灾减灾救灾能力显著增强，储气调峰能力得到提升，城区热源实现共享、管网实现互联互通，城市发展安全保障能力更加有力。

城市管理效能加快提升。到2025年，建立市政基础设施和公共服务设施运行管理平台，推进城市管理标准化、智慧化、社会化建设，着力构建政府主导、社会协同、公众参与的城市管理新格局，城市管理服务效能稳步提升，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，不断提升依法管理和精细化管理水平，城市宜居品质迈上新台阶。

锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设规划指标

| 序号 | 指标名称 | 2025年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇建成区路网密度（公里/平方公里） | ≥8.5 | 预期性 |
| 2 | 城镇供水管网漏损率（%） | ≤10 | 约束性 |
| 3 | 县城污水处理率（%） | ≥95 | 预期性 |
| 4 | 城市污泥无害化处置率（%） | ≥90 | 约束性 |
| 5 | 缺水城市再生水利用率（%） | ≥35 | 预期性 |
| 6 | 设市城市内涝积水点消除比例（%） | 100 | 预期性 |
| 7 | 城镇燃气普及率（%） | ≥95 | 预期性 |
| 8 | 城镇清洁取暖率（%） | ≥93 | 预期性 |
| 9 | 城镇生活垃圾无害化处理率（%） | 100 | 约束性 |
| 10 | 城镇人均公园绿地面积(平方米/人) | ≥20 | 预期性 |
| 11 | 城镇建成区绿地率（%） | ≥36.5 | 预期性 |
| 12 | 城镇建成区绿化覆盖率（%） | ≥39 | 预期性 |
| 13 | 城市生活污水集中收集率(%) | ≥70或比2020年提高5个百分点以上 | 预期性 |
| 14 | 城镇用水普及率(%) | ≥99 | 约束性 |

# 第三章  重点任务

- 一、有序实施城市更新行动

分类开展城市更新行动。以二连浩特市、锡林浩特市为重点，推动完善城市空间结构，实施城市生态修复和功能完善工程，细化落实城市更新底数摸排、规划编制、计划制定、主体确认、项目立项、土地处置、资金筹集、工程建设、交付运维等环节的政策要求。把握城市发展规律，强化历史文化保护，严禁随意拆除老建筑、搬迁居民、砍伐大树老树等行为，塑造城市风貌。推进新型城市基础设施建设，加强城镇老旧小区改造，增强城市防洪排涝能力，推进以县城为重要载体的城镇化建设。

建立城市更新实施保障机制。建立政府统筹、市场运作、公众参与的实施模式。发挥政府主导作用，严守公共利益导向。实行市场化运作，探索市场化城市更新方式。完善政策激励，建立健全城市更新利益调控机制。鼓励相关权利人参与城市更新，在城市更新中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，发挥居民群众主体作用，形成“多方参与”和“共建共治共享”的城市更新实施机制。

健全社会公众满意度评价和第三方考评机制。结合城市更新实施过程，对政策体系进行持续优化和调整。探索建立与行动方案相匹配的考核体系和激励机制。定期开展督促检查，建立督促检查通报制度。畅通公众监督渠道，充分利用互联网、新闻媒体等方式扩大项目实施参与广度，加强对城市更新建设项目落实的社会监督。到2023年底，设市城市形成更新示范片区，并逐步扩大片区范围或集中连片实施城市更新。到2025年底，城市更新体制机制和政策体系初步形成，城镇体系不断完善，城市人居环境持续改善，“城市病”和城市突出问题得到有效治理。

- 二、加强城镇供水设施建设

推进供水厂的净水设施建设及净水工艺改造，加强水质监测，确保供水出厂水质满足国家相关卫生标准。推进节水型城市建设，优化城区供水管道布局，完善给水管网系统，进一步加大供水覆盖率。结合城市道路改造和棚户区改造，加强二次供水设施改造，采用新型管材积极推进老旧供水管网改造，推进智慧水务平台建设，建立健全从“水厂到龙头”的全流程饮用水安全保障体系。到2025年，全盟城镇用水普及率达到99%，城镇供水管网漏损率控制在10%以内。

三、加快构建清洁供暖格局

大力推广热电联产集中供热，继续做好工业余热和大型区域锅炉房集中供热，按照“由近及远”的原则，合理规划热源、管网，以节能高效低碳为目标，在确保民生取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，单独或综合采用各类清洁供暖方式。充分发挥燃煤热源的主力作用，新建燃煤锅炉实现达标排放，新建燃煤热电联产机组实现超低排放，本着先易后难、逐步推进的原则，因地制宜、稳步有序地推进经济性好、节能减排效益佳的清洁供暖项目，鼓励长距离输送供热管网项目，因地制宜推进天然气、电力和可再生能源供暖，建设高效利用的供暖体系，稳步推进清洁供暖。加快推进供热老旧管网改造，降低供热管网热损耗，加快实施供热环状管网“互联互通”、“一网多源”建设，强化各供热热源间联网运行，提高供热系统运行可靠性、稳定性。全盟旗县(市、区)及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤供热锅炉。到2025年，全盟城镇清洁取暖率达到93%以上。

四、完善城镇燃气服务体系

积极推进天然气长输管线建设项目，优化城市能源消费结构，完善市政燃气管网，更新改造城镇燃气设施和老旧管网，提升城镇燃气规划、建设、运营以及管理、技术和服务水平。继续推动城市已有的天然气管道向老旧城区延伸，加快老旧小区居民用户的燃气管网改造进程，逐步置换人工煤气，推进新建小区建筑同步建设燃气设施。在保障居民用户天然气供应的同时，还要不断发展其它燃气用户，拓宽燃气应用领域范围。管道天然气尚未到达的地区采用 LNG 和 CNG 供气方式，优先满足居民用户的用气需求，提高城镇管道燃气普及率。各地政府会同主管部门及燃气企业，加强天然气应急储备设施建设，采用综合措施提高天然气应急保障能力，确保当地辖区内天然气储气能力不少于平均3天的需求量，燃气企业储气能力不少于年供气总量5%等国家相关要求，鼓励燃气企业通过自建、合建、购买及租赁等方式完成储气能力目标建设。到2025年，城镇燃气普及率达到95%。

五、提升城镇污水处理效能

坚持绿色发展理念，以污水处理提质增效、水环境全面改善为出发点，深入开展城镇污水处理设施提标升级扩能改造，加快解决污水处理设施能力不足、布局不均衡问题，着重提高新建城区及建制镇污水处理能力。以消除生活污水直排口、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区以及新城区雨污分流管线建设为重点，加快管网设施建设改造，进一步提高污水收集率。提升污泥无害化处置和资源化利用水平。在污泥浓缩、调理和脱水等减量化处理基础上，根据污泥产生量和泥质，选择适宜的处置技术路线。限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋，将垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等协同处置方式作为污泥处置的补充。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵等方式处理污泥，经无害化处理满足相关标准后，用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用。因地制宜推进再生水利用设施建设，选择成熟合理的再生水生产工艺，合理确定再生水利用方向，推动实现分质、分对象供水，优水优用，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水，为实现城市水生态良性循环提供保障。到2025年，城镇污水处理设施能力基本满足生活污水处理需求，全盟城市生活污水集中收集率力争达到70%以上或比2020年提高5个百分点以上，县城污水处理率达到95%以上，全盟再生水回用率达到35%以上。

六、推进城镇垃圾综合治理

持续做好城市生活垃圾分类，推进源头减量，逐步建立涵盖生产、流通、消费等领域的各类废弃物源头减量机制，进一步完善垃圾分类制度机制，加快城镇生活垃圾分类体系建设，建立与生活垃圾分类投放、收集、运输、处理相匹配的分类处理系统。推进城镇生活垃圾无害化处理，加大垃圾焚烧处理力度，鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施，推动建设“邻利”型生活垃圾焚烧设施。根据厨余垃圾分类收集情况，按照科学评估、适度超前原则，稳步推进厨余垃圾处理设施建设，提升厨余、餐厨垃圾处理水平。强化建筑垃圾源头管控，通过推广装配式建筑、绿色建筑、房屋全装修，大幅度减少建筑垃圾。积极推广建筑垃圾资源化利用技术，鼓励建筑企业就地利用建筑垃圾。加快推进建筑垃圾消纳场所建设，合理设置转运调配、消纳处置和资源化利用场所，积极推广建筑垃圾资源化利用技术。构建废旧物资循环利用体系，推动再生资源规范化、专业化处理，促进循环利用。加快生物质能源回收利用工作，提高生活垃圾焚烧发电和填埋气体发电的能源利用效率。到2025年，盟市所在地基本建成生活垃圾分类处理系统，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。

七、系统化推进海绵城市建设

以二连浩特市、锡林浩特市为重点，以建设自然渗透、自然积存、自然净化的海绵城市为目标，编制系统化全域推进海绵城市建设专项规划，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”措施，积极推行低影响开发建设模式，将海绵城市建设理念落实到城市规划建设管理全过程。建立健全海绵城市建设工作机制，落实海绵城市建设责任主体，积极争取相关项目资金，创建国家、自治区海绵城市示范点。力争到2025年，城市水资源综合利用效率和防洪排涝能力明显提升，生态环境显著改善，实现城市健康水循环，城市人居环境显著提升。

完善城市排水防涝设施建设，合理布局城市排水管道、泵站等排涝工程体系，建立较完善的排水防涝体系，提升雨水收集与排放能力。开展排水管网等设施普查，定期对排水管网进行管道内窥检测，建立城市排水系统信息数据库。升级改造城镇现状排水防涝泵站，重点提高低洼地区和下穿式立体交叉道路等城区内涝高风险区域的排水能力，重点解决城镇雨水管网排水能力不足与合流制管网改造的问题。开展城镇排水防涝隐患排查整治工作，提高城市防洪排涝能力。到2025年，全部消除历史上城市建成区内出现的严重影响人民生活生产安全的积水点。

- 八、构建高效城镇道路交通体系

根据各地城镇道路建设情况，科学规划城市路桥网络，继续优化城市路网完整度，打通城市道路“微循环”，提高道路交通综合承载能力。优化城市道路网络功能和级配结构，建设快速路、主干路、次干路和支路等级配合理的道路网络系统，强化次干路、支路建设，打通“断头路”，推进无障碍道路建设，进一步提高道路通达性和建成区路网密度。构建环境友好、换乘便捷的步行与自行车网络，加强步行与自行车交通配套设施建设，做好步行与自行车交通与居住区、公交枢纽和大型文体设施等的快速衔接，营造良好的自行车、步行交通空间，满足群众出行“最后一公里”需求。加强城市绿色出行、慢行出行建设进程，新建主次干道设置独立的非机动车道，老城区通过改造升级，实现非机动车出行的连续性。按照先易后难、循序渐进的原则对拥堵路段、街坊社区进行微循环改造。力争2025年底城镇路网密度达到8.5公里/平方公里。

- 九、加快城市停车系统建设

- 各地应结合城市国土空间规划、城市综合交通体系规划及交通需求等实际情况，编制公共停车场专项规划和年度建设计划，明确停车场布局、建设规模和建设标准等内容，在进行城市更新、旧区改建和城市道路建设的同时，规划建设公共停车场，科学增加停车泊位供给，新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。加快推进停车设施建设，包括强化配建停车位建设、推进公共停车场建设、综合使用土地建设停车场、科学合理设置路内临时停车位、充分挖掘社会停车资源和推进停车智能化建设，制定差异化收费标准，规范收费运营行为，加强智慧交通停车管理。公共停车场应当按照专项规划建设标准，建设充电设施或者预留建设安装条件的车位比例应不低10%。既有公共停车场配建充电设施，应当结合当地需求和配电网现状合理规划、分步实施。加大改革力度和政策创新，引导和鼓励社会资本投资建设运营公共停车设施，增设停车位、增建充电桩，有效缓解停车供给不足。鼓励建立健全“投资、建设、经营”为一体的公共停车场市场化运作机制，充分利用融资租赁、特许经营等融资模式，建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，加快公共建筑配套建设公(专)用充电基础设施，搭建停车信息管理平台，提高充电设施监控、管理和服务的智能化水平，提升运行安全、运营效率和用户体验，构建城市智慧出行服务体系。

十、打造提升园林宜居环境

编制完善城镇绿化专项规划，合理规划建设各类公园绿地，开展国家、自治区园林城市（县城）创建活动，以创促建，创建结合，发挥示范带动作用。按照“300米见绿，500米见园”的标准，优化城市绿地格局，构建绿道系统，实现城市内外绿地连接贯通。严格控制建设大广场、大公园等项目建设，适度增加集居民健身、休闲的街头绿地、街心小游园、口袋公园等建设，拓展休闲、娱乐和健身空间，逐步形成均衡发展、分布均匀的城市公园体系。结合城市更新、老旧小区改造、棚户区改造、街路提档升级等工程，通过“拆违还绿”“拆迁建绿”“退硬还绿”“见缝插绿”等方式，大力拓展园林绿化空间，有效提升城市绿地率。以城市绿道建设为脉络、以慢行系统为纽带，积极推进承载生态景观、慢行交通、休闲游览、健康理念、应急避难等功能的城市河岸绿道和道路绿道建设，形成结构合理、衔接有序、连通顺畅、配套完善的城市绿道网，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。力争到2025年，全盟城镇建成区绿地率达36.5%、绿化覆盖率达39%，城镇人均公园绿地面积达到20平方米/人。

- 十一、强化城镇基础设施普查

按照住建部《关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》总体部署，以城市人民政府作为实施主体，加快普查现有城市供

排水、供气、供热、道路桥梁、停车泊位等基础设施现状，摸清底数、排查风险、找准短板，建立基础设施地理信息系统和档案管理体系，推进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合，满足城市规划、建设、运行和应急等工作需要。制定评价指标体系和评价标准，实施常态化的基础设施监测评估，总结建设成效、质量现状、运行效率等，精确查找问题，提出有针对性的提升措施，并纳入基础设施建设规划及实施计划，形成预警、监测、评估、反馈的工作机制。有条件的城市和新建城区推进综合管廊规划建设和运营管理。因地制宜推进水气暖电、通信、广播电视等电缆采用综合管沟布线方式，加强城市基础设施一体化建设，进一步提高地下管线维护管理水平。

- 十二、全力推进城镇老旧小区改造

健全老旧小区改造工作推进机制。贯彻落实《锡林郭勒盟全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》，成立由政府主要领导任组长、相关职能部门参加的老旧小区改造工作领导小组，加强组织领导，强化统筹协调和督导调度，形成城镇老旧小区改造齐抓共管的良好局面。

聚焦老旧小区改造提质增效。坚持尽力而为、量力而行，编制老旧小区改造规划和年度计划，因地制宜确定改造内容清单，切实解决城镇老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差等问题，完善生活设施配套，加快打造“15分钟生活圈”。一是基础改造类改造内容。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，包括小区内部及与小区直接相关的供水、排水、供电、弱电、供气、供热、消防设施、智能安防、道路、生活垃圾分类、移动通信、广电等基础设施，以及光纤入户、架空线路规整（入地）、拆除违章建筑、停车场、照明、物业用房、新建（改建）建筑节能改造和小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。以上改造内容原则上要做到应改尽改。二是完善提升类改造内容。为满足居民生活便利需要、丰富社区服务供给和提升居民生活品质的内容，包括充电设施、居民活动室、警务室、无障碍设施、健身器材、绿化美化、智能快件箱、加装电梯；小区内或周边绿化、文化休闲设施、体育锻炼场所、适老设施、电力增容等；社区、卫生、教育等公共服务设施；养老、托育、助残、家政保洁、便民市场、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。以上改造内容要坚持实事求是、能改则改。

开展城市居住社区建设补短板行动。按照《完整居住社区建设标准》，细化完善居住社区基本公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施和公共活动空间建设内容和形式。开展绿色社区创建行动，将绿色发展理念贯穿社区设计、建设、管理和服务等活动的全过程，以简约适度、绿色低碳的方式，推进社区人居环境建设和整治。到2025年，基本补齐既有居住社区设施短板，新建居住社区同步配建各类设施，城市居住社区环境明显改善，共建共治共享机制不断健全，城市完整居住社区覆盖率显著提升。

构建老旧小区改造多元筹资机制。积极争取保障性安居工程中央预算内投资、中央财政专项资金和自治区补助资金支持，充分利用自治区组织发行的地方政府一般债券和专项债券重点向城镇老旧小区改造倾斜政策。教育、民政、卫生健康、文化、体育、残联等部门相关项目资金向老旧小区改造倾斜。统筹公积金收益部分、既有建筑节能改造和社区服务提升相关项目资金，优先用于老旧小区改造。建立改造资金政府与居民合理共担机制，由政府、原产权单位、居民、管线单位、市场多方筹措改造资金，吸引社会力量，以市场化方式参与提升类改造内容及后期运营。稳步推进棚户区改造，坚持因地制宜、量力而行，严格把好棚户区改造范围和标准，科学确定城镇棚户区改造计划任务，不断加强对困难家庭的住房保障力度。到“十四五”期末，全盟计划改造2005年前建成的405个城镇老旧小区，涉及楼房1065栋，覆盖群众35596户。

- 十三、建设城市运行管理服务平台

- 贯彻落实习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”的指示精神，面向城市基础设施“高质量发展”需要，以城市运行管理“一网统管”为目标，以物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为支撑，以提高监管效率、辅助决策支持为目标，推动城市级地下管网、供水排水、燃气热力、道路桥梁、园林绿化等业务领域智能化改造，有条件的地区将综合管理信息平台与城市信息模型(CIM)基础平台深度融合，整合提升基础设施智能化应用，全面建成城市运管服务平台，提升城市风险防控能力和精细管理水平。建立跨层级、跨地域的城市基础设施综合性管理数据资源库，实现业务数据互联互通、信息共享。建立全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的城市基础设施智能化监管体系。加强智慧水务、园林、燃气热力等专业领域管理监测、养护系统、公众服务系统研发和应用示范，推进各行业规划、设计、施工、管养全生命过程的智慧支撑技术体系建设，运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新。2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市精细化智能化治理水平大幅提升。

第四章  保障措施

一、加强组织领导实施

各地人民政府是城市基础设施建设的责任主体，要切实加强组织领导，建立统筹协调工作机制，注重与相关规划的协调衔接，按照规划确定的发展目标、主要任务，明确工作责任，做好项目储备，加快推进项目前期，逐年逐项落实规划目标任务。盟直有关部门要加强统筹协调，推进规划实施，建立健全规划动态调整机制，扎实推进“十四五”建设重点项目实施，促进市政基础设施建设的系统性、整体性和协调性，提升全盟市政基础设施建设的整体效益。

- 二、强化科技支撑能力

强力推动城市科技创新、人才培养工作，不断提高市政基础设施建设信息化水平，结合本地区实际及相关要求开展城市体检工作，建立城市体检评估机制，有针对性地查找城市发展和城市规划建设管理存在的问题，坚持问题导向，推动城市不断更新，促进城市高质量发展。

- 三、加强规划监测评估

加强规划的实施管理，结合本地区实际科学谋划基础设施建设项目，建立基础设施项目库，编制好相关专项规划和项目计划，注重规划的权威性和严肃性，及时把握市政基础设施建设中出现的新情况、新问题，适时开展规划执行情况评估，做好动态评估和优化。

## 附表1  锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设项目投资总表

| 序号 | 项目名称 | 计划投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1.锡林浩特市 |  | 553176 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 107680 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 9890 |
| 3 | 路灯亮化建设项目 | 6570 |
| 4 | 给水基础设施建设项目 | 58056 |
| 5 | 生活污水处理设施建设项目 | 35537 |
| 6 | 再生水基础设施建设项目 | 6000 |
| 7 | 供热基础设施建设项目 | 37460 |
| 8 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 17500 |
| 9 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 81004 |
| 10 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 73721 |
| 11 | 海绵城市建设项目 | 53500 |
| 12 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 19000 |
| 13 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 1000 |
| 14 | 城镇老旧小区改造项目 | 46258 |
| 2.二连浩特市 |  | 242224.24. |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 7478.6 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 1000 |
| 3 | 路灯亮化建设项目 | 2208 |
| 4 | 给水基础设施建设项目 | 94138 |
| 5 | 生活污水处理设施建设项目 | 14795.1 |
| 6 | 再生水基础设施建设项目 | 2785.09 |
| 7 | 供热基础设施建设项目 | 77000 |
| 8 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 1400 |
| 9 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 2600 |
| 10 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 32203.45 |
| 11 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 2658 |
| 12 | 城镇老旧小区改造项目 | 3958 |
| 3.多伦县 |  | 249164 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 98000 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 8000 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 52000 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 3000 |
| 5 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 7000 |
| 6 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 13400 |
| 7 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 26000 |
| 8 | 海绵城市建设项目 | 37500 |
| 9 | 城镇老旧小区改造项目 | 4264 |
| 4.正蓝旗 |  | 160512 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 30665 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 18650 |
| 3 | 路灯亮化建设项目 | 700 |
| 4 | 给水基础设施建设项目 | 9900 |
| 5 | 生活污水处理设施建设项目 | 20480 |
| 6 | 再生水基础设施建设项目 | 1500 |
| 7 | 供热基础设施建设项目 | 2000 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 27170 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 15998 |
| 10 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 9810 |
| 11 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 2000 |
| 12 | 城镇老旧小区改造项目 | 12729 |
| 13 | 棚户区改造项目 | 8910 |
| 5.镶黄旗 |  | 54634.51 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 20000 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 2500 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 5716.16 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 2150 |
| 5 | 再生水基础设施建设项目 | 500 |
| 6 | 供热基础设施建设项目 | 1000 |
| 7 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 6000 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 5500 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 200 |
| 10 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 8500 |
| 11 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 1000 |
| 12 | 棚户区改造项目 | 1568 |
| 6.正镶白旗 |  | 65717.48 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 10891 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 1159 |
| 3 | 路灯亮化建设项目 | 2934 |
| 4 | 给水基础设施建设项目 | 2600 |
| 5 | 生活污水处理设施建设项目 | 12608.56 |
| 6 | 再生水基础设施建设项目 | 1200 |
| 7 | 供热基础设施建设项目 | 1335 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 4000 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 8529.92 |
| 10 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 18240 |
| 11 | 城镇老旧小区改造项目 | 2220 |
| 7.阿巴嘎旗 |  | 46251.12 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 4590 |
| 2 | 路灯亮化建设项目 | 1332 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 11275 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 2180 |
| 5 | 再生水基础设施建设项目 | 2260.12 |
| 6 | 供热基础设施建设项目 | 10090 |
| 7 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 4600 |
| 8 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 9048 |
| 9 | 城镇老旧小区改造项目 | 876 |
| 8.太仆寺旗 |  | 202925.01 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 44168.75 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 13440 |
| 3 | 路灯亮化建设项目 | 700 |
| 4 | 给水基础设施建设项目 | 30050 |
| 5 | 生活污水处理设施建设项目 | 12300 |
| 6 | 供热基础设施建设项目 | 21229 |
| 7 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 1300 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 47566.26 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 16140 |
| 10 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 4890 |
| 11 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 3120 |
| 12 | 城镇老旧小区改造项目 | 8021 |
| 9.苏尼特左旗 |  | 41065.3 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 5000 |
| 2 | 给水基础设施建设项目 | 745 |
| 3 | 生活污水处理设施建设项目 | 1500 |
| 4 | 再生水基础设施建设项目 | 6974.3 |
| 5 | 供热基础设施建设项目 | 4400 |
| 6 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 7200 |
| 7 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 4446 |
| 8 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 10800 |
| 10.苏尼特右旗 |  | 72213.5 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 10650 |
| 2 | 路灯亮化建设项目 | 3391 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 9600 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 11190 |
| 5 | 再生水基础设施建设项目 | 5000 |
| 6 | 供热基础设施建设项目 | 2382.5 |
| 7 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 14000 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 3000 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 1000 |
| 10 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 2000 |
| 11 | 城镇老旧小区改造项目 | 10000 |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  | 56373.22 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 20889.24 |
| 2 | 给水基础设施建设项目 | 12944 |
| 3 | 生活污水处理设施建设项目 | 5672 |
| 4 | 供热基础设施建设项目 | 13279 |
| 5 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 560 |
| 6 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 3027.98 |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  | 123325.51 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 43646.7 |
| 2 | 公共交通、停车场、充电桩建设项目 | 612.5 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 19900 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 10727 |
| 5 | 再生水基础设施建设项目 | 2206 |
| 6 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 2465 |
| 7 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 10779 |
| 8 | 防洪排涝基础设施建设项目 | 6807.31 |
| 9 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 7800 |
| 10 | 城镇老旧小区改造项目 | 18382 |
| 13.乌拉盖管理区 |  | 59944 |
| 1 | 城镇道路及桥梁基础设施建设工程 | 20000 |
| 2 | 路灯亮化建设项目 | 1320 |
| 3 | 给水基础设施建设项目 | 7300 |
| 4 | 生活污水处理设施建设项目 | 2500 |
| 5 | 再生水基础设施建设项目 | 855 |
| 6 | 供热基础设施建设项目 | 4960 |
| 7 | 城镇燃气基础设施建设项目 | 1000 |
| 8 | 生活垃圾处理及环卫基础设施建设项目 | 4309 |
| 9 | 城市园林绿化、广场和人防工程 | 14700 |
| 10 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 3000 |
| 总计 |  | 1927524.54 |

## 附表2  锡林郭勒盟“十四五”市政基础设施建设项目投资表

| 一、城镇道路及桥梁基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 重点建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 107680 |  |
| 1 | 改扩建道路工程 | 改造 | 2021-2025 | 重庆南路、马都南街、南二环、海河路、振兴大街、海河东四路、乌冉克街、东一环路、乌拉盖街、北一环道路，22300米。 | 15000 |  |
| 2 | 玛拉沁桥拓宽维修改造工程 | 改造 | 2022-2023 | 70米。 | 1200 | 政府投资 |
| 3 | 慢行交通工程 | 改造 | 2021-2025 | 50000米。 | 5000 |  |
| 4 | 老旧小区道路改造工程 | 改建 | 2021-2025 | 8000米。 | 4000 |  |
| 5 | 街巷区间路改造扩建工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 12000米。 | 6000 |  |
| 6 | 市区内无障碍通道维修及新建工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 锡林大街、额尔墩路、那达慕大街等约30000米。 | 100 |  |
| 7 | 新建重点路网工程 | 新建 | 2021-2025 | 11000米。 | 22000 |  |
| 8 | 振兴大桥新建工程 | 新建 | 2021-2022 | 1座。 | 50000 |  |
| 9 | 断头路打通项目 | 新建 | 2021-2022 | 振兴大街－希日塔拉街长383米，配套铺设给排水管道1532米，安装路灯19基。 | 416 | 政府投资 |
| 10 | 建材绒毛园区改造工程 | 新建 | 2021-2022 | 园区内破损的道路侧石44000延长米，维修破损路面约26000平方米。 | 1000 | 政府投资 |
| 11 | 沥青道路维修工程 | 新建 | 2022-2023 | 育才路小街巷沥青罩面以及便民早市提档升级，面积约为1.4万平方米；实施25处小区道路衔接口进行沥青修补，面积11608平方米。 | 832 | 一般债券 |
| 12 | 人行道维修及升级改造工程 | 新建 | 2022-2023 | 对25处破损人行道修建为沥青道路，面积约为3745平方米、安装侧石12480米。对全市破损的人行道进行维修，面积约10000平方米；对部分裸露地面进行石材铺装，面积约17000平方米、安装侧石670米。 | 1601 | 一般债券 |
| 13 | 道路标线改造工程 | 新建 | 2022-2023 | 面积5.2万平方米。 | 400 | 一般债券 |
| 14 | 各管网单位报备破路修复工程 | 新建 | 2022 | 恢复沥青路面6000平方米、石材540平方米、面包砖180平方米。 | 131 | 一般债券 |
| 2.二连浩特 |  |  |  |  | 7478.6 |  |
| 15 | 纬五街建设工程 | 新建 | 2024 | 长477米、宽30米。 | 321 |  |
| 16 | 纬六街建设工程 | 新建 | 2025 | 长477米、宽30米。 | 321 |  |
| 17 | 巡逻道工程 | 新建 | 2021-2025 | 中蒙二连浩特－扎门乌德经济合作区核心区（中方区域）长度13536米，宽度7米。 | 1000 | 发改专项、一般债券 |
| 18 | 新建道路 | 新建 | 2022-2025 | 延伸团结路、友谊路、土默特街、看守所北路、看守所北路。长度5071米，面积68394平方米。 | 3336.6 |  |
| 19 | 文明城基础设施修缮工程（创城） | 新建 | 2022 | 主要实施道路、硬化、路沿石的维修，道路划线，排水设施日常维修养护，路灯日常维修养护，交通设施维修，墙体外立面喷涂，台阶维修等。 | 2500 | 一般债券 |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 98000 |  |
| 20 | 道路改造 | 改造 | 2021-2025 | 多伦诺尔镇德胜大街、会盟大街、多伦大街、兴化大街、和衷路、和济路道路及管网工程改造，16300米。 | 83000 |  |
| 21 | 街巷整治工程 | 改造 | 2021-2025 | 育才西路、体育馆南街、东方世纪城西路等道路7万平方米，路罩面20万平方米，铺装20万平方米。 | 15000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 30665 |  |
| 22 | 道路罩面工程 | 改造 | 2021-2025 | 上都大街、侍郎城路、乃日音希热街、温都尔日格街、沃日特路、巴彦敖包路、腾飞路、滨河南路、广场南街、广场北街、圣元路进行沥青罩面。共计20820米，面积48.2万平方米。 | 5000 |  |
| 23 | 街道人行道维修工程 | 维修 | 2021-2025 | 对上都镇部分人行道大理石火烧板、水泥面包砖、透水砖进行维修，面积8.6万平方米。 | 1500 |  |
| 24 | 连接道路工程 | 新建 | 2021-2023 | 新建广场南街至圣元路连接道路2000米。 | 2200 |  |
| 25 | 道路拓宽改造及附属设施工程 | 改造 | 2022-2025 | 上都镇巴彦敖包路学校胡同至金莲川大街500米扩宽至18米，改造面积5630平方米。 | 2300 |  |
| 26 | 附属设施建设工程 | 新建 | 2022-2025 | 上都镇忽必烈大街（广场南街）及附属设施建设长2000米，面积为48000平方米，人行道铺装2万平方米。 | 4600 |  |
| 27 | 础设施建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 对正蓝旗各苏木镇、场进行基层道路、管网、硬化铺装等基础设施建设。 | 3000 |  |
| 28 | 新建规划道路及附属设施工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建上都镇原供电局东侧南北道路2000米，面积36000平方米，人行道铺装16000万平方米。 | 2500 |  |
| 29 | 道路续建工程 | 新建 | 2022-2025 | 上都镇贵由赤街东段延续长1400米。 | 2200 |  |
| 30 | 道路延伸续建项目 | 新建 | 2023-2025 | 上都镇滨河南路东西向延伸道路长6250米，道路面积12万平方米。 | 5315 |  |
| 31 | 附属设施建设项目 | 新建 | 2023-2025 | 上都镇滨河北路及附属设施建设总长2400米，道路面积45000万平方米。 | 2050 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 20000 |  |
| 32 | 城镇市政道路罩面工程 | 新建 | 2021-2025 | 宝格都路、鸿格尔街、呼格吉路、恩克路、巴音街、那仁街、新宝拉格街和文贡街等8条街道的主路及辅路的改造等。 | 5000 | 政府投资 |
| 33 | 道路及管网配套设施建设项目 | 新建 | 2020-2025 | 新宝拉格镇北外环改扩建道路长度2591米，平均路宽13米。 | 5000 | 政府投资 |
| 34 | 市政基础设施建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 市政道路、防洪排涝、生活垃圾无害化处理厂、管网改造等。 | 10000 | 政府投资 |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 10891 |  |
| 35 | 铺砖硬化工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造明安图西街西段道路双侧、宝力根街连接国道双侧、城北街双侧、朝鲁温格其道路双侧，91560平方米。 | 2472 | 政府投资 |
| 36 | 明安图镇市政基础设施提升治理工程 | 改造 | 2021-2025 | 实施陶林路南段硬化铺装；陶林社区门前区间路；明安图镇内小巷治理工程；蒙医院南侧道路至公安楼东侧道路沥青罩面、蒙盛酒店至卫计委道路罩面；明安图镇市政雨、污管道井、收水口维修、更换；面积56154平方米。 | 1325 |  |
| 37 | 新建柏油路工程 | 新建 | 2021-2025 | 改造明安图西街西段道路、宝力根街连接国道、城北街，共计6400米，16.02万平方米。 | 4806 |  |
| 38 | 明安图镇乌兰察布路道路工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建起点为满达拉图街（天一超市门前），终点为连接东外环。建设长度3200米，宽8米沥青道路，铺设雨水管道1200米。 | 1300 |  |
| 39 | 明安图镇滨河路道路及基础设施工程 | 新建 | 2021-2025 | 面积18000平方米。 | 988 |  |
| 7.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 4590 |  |
| 40 | 道路防护栏安装建设工程 | 安装 | 2021-2022 | 对阿巴嘎东西街、别力古台南北路、哈日阿都街实施安装道路隔离护栏，全长约7300米。 | 400 |  |
| 41 | 哈日阿都街道路罩面工程 | 新建 | 2022 | 30000平方米。 | 300 |  |
| 42 | 汉贝街道路罩面工程 | 新建 | 2022 | 24000平方米。 | 200 |  |
| 43 | 别力古台镇道路罩面工程 | 改造 | 2022 | 10.9万平方米。 | 1090 |  |
| 44 | 蒙中西道路连接微小企业园区道路 | 新建 | 2023 | 长1300米、宽度10米，面积13000平方米。 | 900 |  |
| 45 | 东淖环湖路建设 | 新建 | 2023 | 长1870米、宽度6米，建设面积11220平方米。 | 700 |  |
| 46 | 新建道路 | 新建 | 2024 | 长1420米、宽度10米，建设面积14200万平方米。 | 1000 |  |
| 8.太仆寺旗 |  |  |  |  | 44168.75 |  |
| 47 | 宝昌镇新型城镇铺装改造提升工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 195957平方米。 | 5880 | 一般债券 |
| 48 | 宝昌镇市政道路罩面工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 解放大街：面积64512平方米、团结大街：面积5705平方米、建国路：面积12780平方米、广场西路：面积26400平方米、常青街：面积2051平方米、人民路：面积5638.5平方米、新华路：面积45560平方米、创业路：面积29240平方米、东环路修补3000平方米，总面积：194886.5平方米。 | 2339 | 政府投资 |
| 49 | 宝昌镇隔离带工程 | 新建 | 2021-2025 | 光明街512米、光明大街1936米、解放大街2280米、察哈尔大街2200米、建设路2730米、迎宾路2340米、宝昌大街2260米、团结大街1826米、骆驼山路1095米。总长度：17179米。 | 4640 | 政府投资 |
| 50 | 宝昌镇新建柏油路工程 | 新建 | 2021-2025 | 永红路：16800平方米，建国路北延：10880平方米，腾飞路：32384平方米，新二中规划路：7575平方米，物流园区主干路：14448平方米；物流园区次干路：1620平方米；国防东街取直改造：4940平方米；工业园区五丰牧业道路：10250平方米；阳光二期幼儿园路：9680平方米；总面积：108577平方米。 | 3800 | 政府投资、一般债券2000 |
| 51 | 宝昌镇新建柏油路工程 | 新建 | 2021-2025 | 高新技术产业园区道路：18762.5平方米，省道501拓宽工程：77506平方米，千斤沟路拓宽工程：9280平方米合计：面积20.55万平方米。 | 7200 | 政府投资 |
| 52 | 宝昌镇断头路工程 | 新建 | 2021-2025 | 团结街西段：12040平方米，永丰街18400平方米，长青街东段：5600平方米，幸福街6600平方米，总面积：42640平方米。 | 1700 | 政府投资 |
| 53 | 宝昌镇铺砖工程 | 新建 | 2021-2025 | 东环北路：57080平方米，国防大街取直：2500平方米，团结街西延：4300平方米，永红路：3586平方米，建国路西延：5432平方米，人民路：8055平方米，腾飞路：37840平方米，幸福街：5500平方米。总面积：12.43万平方米。 | 3500 | 政府投资 |
| 54 | 宝昌镇市政道路罩面工程 | 续建 | 2021-2022 | 长17600米，面积385768.20平方米。 | 5000 | 政府投资 |
| 55 | 宝昌镇市政道路建设项目 | 续建 | 2020-2022 | 主干路西山路长2100米，宽16米；次干路国防街西延长660米，宽20米。 | 885.26 | 政府投资 |
| 56 | 宝昌镇城镇生态修复项目 | 续建 | 2021-2022 | ①道路工程：人行道修补铺装2000平方米；国防路、向阳路罩面2900米、3.56万平方米；街道水泥路1.206万平方米；②亮化工程：路灯安装共320盏；③新建水冲式厕所5座；④绿化工程共4815161株；摆放盆花15万盆；城市绿化养护工程（期限为3年）。 | 2268.47 | 政府投资 |
| 57 | 宝昌镇市政铺装乡村振兴项目 | 续建 | 2020-2022 | 混凝土路面44902.47平方米、花岗岩铺装76475平方米、面包砖4185平方米、路缘石21753.92米、树池4180个、河道护栏8800米、修补人行道3025平方米。 | 3850.02 | 政府投资 |
| 58 | 站前广场节点及北入口节点 | 续建 | 2020-2022 | 铺砖4157.02平方米、混凝土路面3601.05平方米、花岗岩铺装13194.3平方米、黄色板岩261.45平方米、橡胶跑道2096.18平方米、青色混凝土砖5436.82平方米。 | 3106 | 政府投资 |
| 9.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 5000 |  |
| 59 | 满都拉图镇城镇基础设施建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 新建巴彦淖尔街市政道路及相关附属设施工程、老旧小区硬化工程、北外环公路、满镇市政道路两侧硬化工程。 | 5000 |  |
| 10.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 10650 |  |
| 60 | 道路两侧硬化及美化改造项目 | 新建 | 2021-2022 | 对赛汉塔拉镇主要街道及小街巷人行道两侧没有完成硬化，进行硬化改造以及人工湖周边进行美化。 | 3000 |  |
| 61 | 市政基础维修工程 | 维修 | 2022年 | 人行道路面大理石更换，沥青混凝土路面破损修补。 | 650 | 政府投资 |
| 62 | 道路延伸及完善工程 | 新建 | 2021-2024 | 对赛汉大街、脑穆根街、乌日根街、乌兰牧骑路、巴彦路、杭盖路道路进行延伸、完善。 | 7000 |  |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 20890.24 |  |
| 63 | 乌里雅斯太镇市政支路建设工程 | 扩建 | 2021 | 供热建DN600供热管道1360米、DN400供热管道840米、DN300供热管道1200米。 | 1042.5 | 政府投资 |
| 64 | 乌里雅斯太镇市政支路建设工程 | 新建 | 2022 | 全民健身中心疏散通道支路、阿音奈养老园区门前道路工程、幼儿园门前道路和停车场。 | 1042.5 | 一般债券 |
| 65 | 乌里雅斯太镇小区及市政基础设施建设工程（EPC项目） | 续建 | 2021-2022 | 乌珠穆沁广场周边楼体翻新改造，3个小区楼体翻新改造，3条道路改造工程等。 | 7500.16 | 政府投资 |
| 66 | 乌里雅斯太镇市政道路升级改造工程（EPC项目） | 续建 | 2021-2023 | 2条道路改造3424米、12条街巷改造7465米及配套设施等工程。 | 10919.08 | 政府投资 |
| 67 | 乌里雅斯太镇艾里商业街改造工程 | 续建 | 2022-2023 | 地下管网及道路硬化铺装。 | 386 | 政府投资 |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 43646.7 |  |
| 68 | 巴拉嘎尔高勒镇道路罩面工程 | 改造 | 2021-2025 | 巴彦乌拉街、巴棋路、新高勒路、高日罕街、双拥街、公园西街六条路进行道路罩面，拟罩面面积共计172991.82平方米。 | 1383.9 |  |
| 69 | 巴拉嘎尔高勒镇基础设施维修维护工程 | 改造 | 2021-2025 | 人行道维修23717.77平方米，井盖150套，水篦子180套，树池2100米，火烧板950平方米，文化石170平方米，花池盖板210平方米。 | 520 |  |
| 70 | 巴拉尔高勒镇巷道修建工程 | 改造 | 2021-2025 | 总面积28561平方米，总长度6591米。 | 489 |  |
| 71 | 财政局至巴拉嘎尔街新建巷道工程 | 新建 | 2021-2025 | 宽6米，长472米。 | 54 |  |
| 72 | 乌珠穆沁街道路罩面工程 | 改造 | 2021-2025 | 雨水管线、强弱电面积82320平方米，雨水管1672.1米管径；DN800，强弱电2794.6米。 | 1049 |  |
| 73 | 巴拉嘎尔街道路罩面雨水管线、强弱电工程 | 改造 | 2021-2025 | 道路面积48788.8平方米，雨水管线1384米管径；DN800，强弱电2439米。 | 720 |  |
| 74 | 柴达木道路罩面雨水管线、强弱电工程 | 改造 | 2021-2025 | 道路面积87120平方米，长4840米，宽18米，雨水管线4840米管径；DN800，强弱电4840米。 | 1665 |  |
| 75 | 巴拉嘎尔高勒镇建材工业园区至城区道路修建工程 | 改造 | 2021-2025 | 对原307国道至巴拉嘎尔高勒镇生活垃圾综合处理厂道路进行修建，道路长度4467米，宽8.5米，路面宽7米，路肩1.5米；支路路长为1200米，路面宽8.5米，路面宽7米，路肩1.5米。 | 2200 |  |
| 76 | 巴拉嘎尔高勒镇西外环、西出口道路两侧人行道提升改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 西外环人行道总长度为4000米，宽度为1.5米，两侧面积为12000平方米；西出口东侧人行道长度为2800米，宽度为1.7米，面积为1700平方米，西出口西侧人行道长度为3400米，宽度为0.5米，面积为4760平方米。更换道路侧石（300X300X1000mm）14200。 | 812 |  |
| 77 | 巴拉嘎尔高勒镇人行道改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 巴彦乌拉街、巴棋路、新高勒路、高日罕街、双拥街、公园西街六条路的人行道进行改造。改造面积为182701.44平方米，平缘石更换共计22100米。 | 6856.03 |  |
| 78 | 巴拉嘎尔高勒镇道路提升改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 巴彦乌拉街、巴棋路、新高勒路、高日罕街、双拥街、公园西街六条路更换路灯共计486套；照明电缆长度为17250米；新建电信电力排管合计22100米；新建电力电信过路管合计6690米；新建电力电信电缆井合计258个；新建道路两侧绿化共计14622.72平方米。 | 6116.57 |  |
| 79 | 巴拉嘎尔高勒街市政基础设施维修工程 | 改造 | 2021-2025 | ①巴拉嘎尔街市政基础设施维修。1.人行道铺装55505平方米。2.排水管网2139米。3.路灯拆除100盏。4.安装路灯100盏。5.行道树520株。6.更换侧石4950米。②哈日阿图路东侧人行道改造项目－拆除32442.1平方米、哈日阿图路东侧人行道改造项目－32442.1平方米、更换1.2×1.2米树坑池2532块、更换侧石2082米。 | 4000 |  |
| 80 | 高日罕街奶牛存至东外环新建道路工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建道路1600米，宽度30米，雨水管线长1600米，管径DN800，新建桥梁1座。 | 3694 |  |
| 81 | 乌珠穆沁街东段丁字路口至东外环新建道路 | 新建 | 2021-2025 | 新建道路长度1800米，道路宽度24米，雨水管线长1800米，管径DN800，新建桥梁1座。 | 3481.6 |  |
| 82 | 巴拉嘎尔街人行道提升改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 56511平方米。 | 1695 |  |
| 83 | 乌珠穆沁街人行道提升改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 57838平方米。 | 1735 |  |
| 84 | 高日罕街东段向东延伸至东外环 | 新建 | 2022-2025 | 新建道路1600米，道路宽度30米，雨水管线1600米，管径DN800，新建桥梁一座，计划投资：3694万元。 | 3694 |  |
| 85 | 乌珠穆沁街东段丁字路口至东外环 | 新建 | 2022-2025 | 新建道路1800米，道路宽度24米，雨水管线1800米，管径DN800，新建桥梁一座，计划投资：3481.6万元。 | 3481.6 |  |
| 13.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 20000 |  |
| 86 | 道路建设项目 | 改建 | 2022 | 五三路以南延伸至南湖大街长500米，面积6000平方米，投资700万元；巴音胡硕大街以西延伸段1800米，路宽18米。 | 4000 |  |
| 87 | 道路建设项目 | 改建 | 2023 | 南湖大街向东延伸1000米，宽12米，面积21600平方米，投资1600万。与巴音胡硕大街及农畜产品加工园主道路连接1000米，宽24米，投资，2000万元。南湖大街西延伸至中水处理厂2500米，宽12米，与巴音胡硕大街连接980米，路宽12米。 | 2100 |  |
| 88 | 道路建设项目 | 改建 | 2024 | 北海大街罩面改造：54000平方米，五一路罩面改造：27000平方米；三利超市北侧道路翻新600米。 | 600 |  |
| 89 | 道路建设项目 | 改建 | 2025 | 修建北外环城镇新建道路长4000米，路宽24米；光明路道路拓宽长3000米，5.4万平方米。 | 2000 |  |
| 90 | 城镇硬化工程 | 改建 | 2023 | 农牧局门前硬化，4000平方米。 | 200 |  |
| 91 | 城镇硬化工程 | 改建 | 2025 | 农牧局门前硬化，4000平方米。 | 200 |  |
| 92 | 出入口整治 | 新建 | 2022 | 东出口整治。 | 300 |  |
| 93 | 出入口整治 | 新建 | 2023 | 西出口整治。 | 300 |  |
| 94 | 出入口整治 | 新建 | 2024 | 北出口整治。 | 300 |  |
| 95 | 城市管理生态补短板项目 | 新建 | 2022 | 巴镇街道硬化、绿化、美化，污水管道改造，餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理等。 | 10000 | 政府投资 |
| 总计 |  |  |  |  | 423660.2. |  |

| 二、公共交通、停车场、充电桩建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 9890 |  |
| 1 | 公交枢纽站建设及改造工程 | 新建 | 2021-2023 | 完善枢纽站配套，长途汽车站、旅游集散中心（马都）。 | 1000 |  |
| 2 | 公交首末站建设及改造工程 | 新建 | 2021-2023 | 建设首末站，完善配套，并安装充电桩和变压器4处，共20000平方米。 | 600 |  |
| 3 | 公交站建设及改造工程 | 续建 | 2021-2023 | 建成区范围内公交站牌、站点改造及新建。 | 100 |  |
| 4 | 智能公交系统建设工程 | 改造 | 2021-2025 | 建立公交首末站调度中心，并安装视频监控管理系统；智能公交站，开发乘车APP、小程序。 | 1000 |  |
| 5 | 社会停车场建设工程 | 新建 | 2021-2025 | 停车配套及智能停车10座。 | 2500 |  |
| 6 | 公共自行车服务点建设工程 |  | 2021-2025 | 建成区范围内自行车租赁点、售卖点、公厕、休息座椅、医疗救助站、指示牌、餐饮店、公交站点、机动车停车场。 | 1000 |  |
| 7 | 立体停车场BOT（或专项债）项目 | 新建 | 2021-2025 | 汽车站后、贝子庙旅游区金桥商厦楼后、天元商厦后平房拆迁区完善车道、车位、智能停车系统等配套设施3座。 | 3200 |  |
| 8 | 公交首末站充电桩建设工程 |  | 2021-2025 | 在锡林浩特市的西北、东北、正东以及南面各建设一处公交首末站建设安装30座充电桩和4座变压器。 | 490 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 9 | 电动车智能充电桩 | 新建 | 2022-2025 | 1200台。 | 1000 |  |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 8000 |  |
| 10 | 多伦诺尔镇城市停车场改建工程 | 改建 | / | 12处停车场共计78000平方米。 | 8000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 18650 |  |
| 11 | 上都工业园区基础设施建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 9条道路总长13014米，及9条道路两侧绿化及亮化新建停车场，停车位3000个。 | 14200 | 政府投资 |
| 12 | 停车场建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建停车场16处。建设附属指示牌及充电桩。 | 4450 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 2500 |  |
| 13 | 停车场及新能源充电桩建设项目 | 新建 | 2020-2025 | 建设大型停车场一处及附属新能源充电站和充电桩。 | 2500 | 政府投资、社会投资 |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 1159 |  |
| 14 | 明安图镇市政停车场及配套基础设施建设工程 | 改建 | 2021-2025 | 停车场建设。 | 1159 | 一般债券 |
| 7.太仆寺旗 |  |  |  |  | 13440 |  |
| 15 | 宝昌镇旧区停车场工程 | 新建 | 2021-2025 | 烈士陵园停车场：面积4800平方米、计划投资168万元，工会体育馆北停车场：面积3800平方米、计划投资133万元，一小学东侧停车场：面积2100平方米、计划投资73.5万元，华尔街小区东侧停车场：面积2500平方米、计划投资87.5万元，宝昌幼儿园南侧停车场：面积3000平方米、计划投资105万元，国防街南侧停车场：面积4700平方米、计划投资164万元，总计：面积20900平方米。 | 730 | 政府投资 |
| 16 | 宝昌镇汽车充电桩工程 | 新建 | 2021-2025 | 410个。 | 4100 | 政府投资 |
| 17 | 宝昌镇电动车充电桩工程 | 新建 | 2021-2025 | 电动车充电桩66处。 | 6600 | 一般债券 |
| 18 | 旗宝昌国防西街广场及停车场项目 | 新建 | 2021-2025 | 铺装13400平方米、绿地6459.3平方米、停车场265个，停车场进出成品起落杆四个、成品管理用房两个、成品座椅19个、种植池座椅一个、高杆射灯两个、停车场路灯29个、庭院灯11个，垃圾转运站1座、厕所1座。 | 1200 | 一般债券 |
| 19 | 宝昌河西段涵洞停车场工程 | 新建 | 2021-2025 | ①双孔涵洞长226米②停车场铺装5630平方米③人行道铺装800平方米。 | 810 | 一般债券 |
| 8.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 612.5 |  |
| 20 | 巴拉嘎尔高勒镇高日罕街红领巾广场建设草坪停车场项目 | 新建 | 2021-2025 | 高日罕街东段（红领巾广场）建设草坪停车场，停车场面积为16000平方米；在西乌珠穆沁旗人民政府院内建设草坪停车场，停车场面积为1500平方米。 | 612.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 55251.5 |  |

| 三、路灯亮化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 6570 |  |
| 1 | 城市标志标线及道路监控建设工程 | 新建 | 2021-2025 | 建成区全覆盖。 | 500 |  |
| 2 | 路灯节能改造工程 | 新建 | 2021-2025 | 对全市路灯进行LED节能改造。 | 5000 |  |
| 3 | 春节彩灯亮化工程 | 新建 | 2022 | 春节节日彩灯。 | 200 | 政府投资 |
| 4 | 路灯安装及维修工程 | 新建 | 2022-2023 | 安装二连辅道、多伦路等23条道路及小街巷路灯511基，铺设电缆25000米；维修大庄园、绒毛园区、机场路（火车站红绿灯路口至机场入口）等路灯；对全市路灯进行维护，更换路灯基础728基，维修更换部分配电柜、变压器、避雷针。 | 870 | 一般债券 |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 2208 |  |
| 5 | 新建路灯 | 新建 | 2022-2025 | 罕乌拉街、科尔沁街等街道，新建路灯681组，变压器12台。 | 1658 |  |
| 6 | 改造路灯 | 改造 | 2022-2025 | 改造察哈尔街、诚信路、乌珠穆沁街、达尔罕街、建设路、育才路路灯，纳灯更换LED灯，共改造637组。 | 550 |  |
| 3.正蓝旗 |  |  |  |  | 700 |  |
| 7 | 正蓝旗亮化工程建设项目 | 新建改造 | 2021-2025 | 上都镇新安装路灯352盏，桑根达来镇、哈毕日嘎镇更换节能路灯4886盏。 | 700 |  |
| 4.正镶白旗 |  |  |  |  | 2934 |  |
| 8 | 锡林郭勒盟正镶白旗路灯工程 | 扩建 | 2021-2025 | 共计安装路灯489盏。 | 2934 |  |
| 5.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 1332 |  |
| 9 | 路灯线缆改造 | 改造 | 2022 | 更换线缆11000延长米。 | 132 |  |
| 10 | 别力古台镇路灯节能改造项目 | 改造 | 2022-2024 | 更换风光互补路灯1200盏。 | 1200 |  |
| 6.太仆寺旗 |  |  |  |  | 700 |  |
| 11 | 太仆寺旗宝昌镇路灯工程 | 新建 | 2021-2025 | 共计安装路灯：711盏。 | 700 | 政府投资 |
| 7.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 3391 |  |
| 12 | 苏尼特右旗市政路灯提升改造 | 改造 | 2021-2024 | 对赛汉塔拉镇内的街道、巷路灯逐年进行升级改造2000盏。 | 3391 |  |
| 8.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 1320 |  |
| 13 | 城镇亮化工程 | 改造 | 2022 | 镇区8座桥的桥头桥体亮化。 | 160 |  |
| 14 | 城镇亮化工程 | 改造 | 2023 | 规划一街及周边道路两侧亮化100盏，南湖大街至中水厂两侧路灯125盏。 | 160 |  |
| 15 | 城镇亮化工程 | 改造 | 2024 | 东风大街17栋楼体亮化。 | 500 |  |
| 16 | 城镇亮化工程 | 改造 | 2025 | 广源路、建设路、巴音胡硕大街亮化。 | 500 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 19155 |  |

| 四、给水基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 58056 |  |
| 1 | 锡林浩特市一棵树水源地水源井井位调整及管网改建工程 | 改造 | 2021-2022 | 新打水源井10眼，配套20平方米，井房10座。新铺DN200-500PE管线合计8697米，新建阀门井26座，配套各类检修阀、排气阀合计31套。新增变压器5套，新铺地埋低压线3630米。新铺地埋高压线5833米，新铺控制电缆7195米，配套井电控制计量设施10套。 | 2056 | 一般债券 |
| 2 | 水表改装工程 | 续建 | 2021-2022 | 全市改装水表总计13.2万块，2021年预计更换水表4.8万块，2022年计划更换8.4万块。 | 6000 | 政府投资、企业自筹 |
| 3 | 三水管网改造工程 | 新建 | 2022 | 锡林浩特市区内三水管网进行改造。 | 360 | 企业自筹 |
| 4 | 额尔敦路管网改造工程 | 新建 | 2022 | 改造污水管道长2200米，改造雨水管道长2200米。 | 4300 | 企业自筹 |
| 5 | 供水管网降低漏损改造工程 | 新建 | 2022-2023 | 供水管网改造长度为4800米，安装流量压力监测设备（流量计、压力表和RTU）20处，更换DN100-DN400阀门77处。 | 1440 | 企业自筹 |
| 6 | 巴彦宝力格水源地供水工程（取水工程及输水工程） | 新建 | 2021-2024 | 取水及输水工程包括新建水源井23眼，铺设井间联络管23270米，新建原水提升泵站1座，铺设输水管线29950米、输电架空线38000米、光纤54000米。 | 19900 | 政府投资 |
| 7 | 巴彦宝力格水源地供水工程（净水厂工程及配水工程） | 新建 | 2022-2023 | 新建第四水厂，设计日处理能力30000立方米，改扩建市区配水管网22160米。 | 17000 | 政府投资 |
| 8 | 东苗圃水源地改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造水源井两眼，铺设输水管线（1000米）、光纤、电缆等附属设施。 | 2000 |  |
| 9 | 给水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 12090米。 | 5000 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 94138 |  |
| 10 | 西区管网改造工程 | 续建 | 2021-2025 | 改造供水管网8580米，改造排水管网18643米及检查井508座，新建热力站4座以及改造一级供热管网5900米。 | 13000 | 专项债券、特别国债 |
| 11 | 城区铁路水厂改造及供水管线工程 | 新建 | 2021-2025 | 铁路水厂改造，改造后配水能力为10000立方米/天，新建4000立方米清水池1座，新建DN400供水管线7040米，以及其他相关附属设施设备新建及改造工程。 | 3138 | 住建厅专项、专项债券、特别国债 |
| 12 | 供水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 分为五期：建设给水DN400-DN100主管网及支线管网共58000米、智慧水务、二次加压及配套附属工程：建设给水DN400-DN100主管网及支线管网共10万米，及配套智慧水务工程；建设给水DN400-DN100主管网及支线管网共10万米，及配套智慧水务工程；建设给DN400-DN100主管网及支线管网共9万米，及配套智慧水务工程；建设给水DN400-DN100主管网及支线管网共5万米，及配套智慧水务工程。 | 78000 | 专项债券 |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 52000 |  |
| 13 | 供水管网漏损计量改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造管网长度42000米；需要增设的流量计、远传设备DMA分区流量计安装120台，增加10套水质在线监测设备，并对相关检测软件进行升级；安装压力调流阀12台，调压设备25套，无负压管道供水加压设备8套；一体化加压泵站1座；二次供水改造16个小区建设标准化泵房16个、设施设备改造包括：泵房、水泵、水箱、阀门等进行更新改造；小区内管网、改造户表、改造监控监测系统建设；一户一表改造，改造远传智能化水表2万块。 | 30000 |  |
| 14 | 诺尔镇新城区给水工程 | 新建 | 2021-2025 | 建设水源井20眼，净水厂一座，高位水池一座及其附属设施，80000米管网。 | 22000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 9900 |  |
| 15 | 桑根达来镇给水改扩建工程项目 | 改造 | 2021-2025 | 新建供水管网3000米；改造供水管网7000米，新建水源井2眼；水厂内及水源地警示标示及监控设施建设；水厂泵站水质净化消毒设备设施建设。 | 1800 |  |
| 16 | 哈毕日嘎镇给水建设工程项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建供水管网10000米；新建水源井3眼；新建水厂。 | 3000 |  |
| 17 | 上都镇饮用水第二水源水厂程 | 新建 | 2021-2022 | 新建水源井6眼、新建输水管线5500米，供水泵站6座，水源井连井管道180米，升级改造供水厂配套附属设施。 | 1500 |  |
| 18 | 上都镇供水老旧管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 20000米。 | 3600 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 5716.51 |  |
| 19 | 新宝拉格镇老旧供水管道改造一期工程 | 续建 | 2022 | 改造城区老旧供水管道5185米，更换老旧阀门共计184台。 | 716.51 | 政府投资 |
| 20 | 城镇自来水管网改造工程 | 新建 | 2020-2025 | 改造管网附属设施。 | 5000 | 政府投资 |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 2600 |  |
| 21 | 明安图镇智慧水务－供水数据平台建设工程 | 新建 | 2021-2025 | 安装控制软件1套；安装窄带物联网水表10000台。 | 600 |  |
| 22 | 明安图镇配水支管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造35个小区的配水支管网40000米。 | 2000 |  |
| 7.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 11275 |  |
| 23 | 巴彦查干小区地下管网改造维修项目 | 改造 | 2022 | 管网维修改造。 | 1500 |  |
| 24 | 东山水源地并网工程 | 新建 | 2023 | 21500米。 | 5900 |  |
| 25 | 新区给水管网改造项目 | 改造 | 2023 | 4000米。 | 600 |  |
| 26 | 地下管网改造维修项目 | 新建 | 2023 | 恩格尔小区管网维修改造。 | 700 |  |
| 27 | 吉日嘎小区地下管网改造维修项目 |  | 2024 | 管网维修改造。 | 700 |  |
| 28 | 小区给水管网改造工程 | 改造 | 2024 | 吉日嘎小区给水管网改造700米；白音德力格尔小区改造600米；青格力小区改造1000米；房产小区1500米。 | 550 |  |
| 29 | 小区给水管网改造工程 | 改造 | 2025 | 哈日淖小区给水管网改造2000米；蓝天小区给水管网改造500米；罕乌拉小区给水管网改造1000米。 | 550 |  |
| 30 | 水表物联网化改造工程（户表改造工程） | 改造 | 2021-2025 | 户表改造13500块，收费系统升级。 | 775 |  |
| 8.太仆寺旗 |  |  |  |  | 30050 |  |
| 31 | 宝昌镇给水改扩建工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 更换老旧管网4500米及附属设施的恢复，管径215PE管，投资630万元。新建供水管网22500米，管径215—315PE管，投资2205万元。①建设北路—东环循环管网5200米。②中小型创业园区管网4900米。③迎宾南路延伸9800米。④南环2600米。 | 2835 | 政府投资 |
| 32 | 宝昌镇供水调度及分区供水、压力、计量检测项目 | 新建 | 2021-2025 | 调度监控平台软硬件系统。 | 2400 | 政府投资 |
| 33 | 新建水源地项目 | 新建 | 2021-2025 | 马坊子沟水源地一处，打8眼井及配套设施；建设水厂一处，配套管网17000米。 | 10000 | 政府投资 |
| 34 | 宝昌镇供水计量改造项目 | 新建 | 2021-2025 | 远程抄表及收费系统建设（1）收费系统建设（2）物联网NB远传水表改造：3.5万户。 | 2500 | 政府投资 |
| 35 | 垃圾发电厂配套管网及道路工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建供水管网2500米，污水管网1000米，新建柏油路1000米。 | 1000 | 政府投资 |
| 36 | 京北高新技术产业园区基础设施配套示范工程 | 新建 | 2021-2025 | 给水管网6400米、污水管网7900米、雨水管网1400米、供热管网15400米。 | 5800 | 专项债券 |
| 37 | 宝昌镇新建市政道路排水管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 7500米。 | 780 | 政府投资 |
| 38 | 宝昌镇轻工建材区基础设施建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 道路、铺装、给排水。 | 1000 | 政府投资 |
| 39 | 旧区水厂工艺、供水管网改造工程及自来水水质监测能力建设工程 | 续建 | 2020-2022 | 旧水厂的日供水4000吨水处理工艺及附属设施的建设，自动化控制及监控的建设，厂区维修改造铺装、硬化、绿化面积共计3000平方米，厂区围栏改造680平方米，供水管网改造10500米，自来水42项水质检测操作台及检测设备的建设。 | 3735 | 政府投资 |
| 9.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 745 |  |
| 40 | 满都拉图镇老旧供水管网漏损改造项目 | 新建 | 2021-2022 | 改造红格尔街1、2、3、4组，恩格尔街4、5组共约565户自来水管道，共需铺设新供水管道10400米。 | 745 |  |
| 10.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 9600 |  |
| 41 | 赛汉塔拉镇集中式饮水备用水源地项目 | 新建 | 2021-2022 | 集中式备用水源地一处。 | 8000 |  |
| 42 | 供水管网改造工程 | 改建 | 2022-2025 | 22748米。 | 1600 |  |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 12944 |  |
| 43 | 乌里雅斯太镇市政基础升级改造工程（EPC项目） | 续建 | 2021-2023 | 264352平方米，管网改造工程18221米。 | 11444 | 政府投资 |
| 44 | 乌里雅斯太镇第二水厂水源井管网工程 | 新建 | 2022-2023 | 天泽供水有限公司水源井铺设DN300球墨铸铁管道至二水厂长度为6000米，加压泵站及水源井远程在线检测系统等工程。 | 1500 | 政府投资 |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 19900 |  |
| 45 | 巴拉嘎尔高勒镇供水系统老旧设备改造工程 | 新建 | 2021-2025 | 供水厂部分老旧设备的拆卸和更换；管网中途加压泵站：在原泵站新建一座550立方米蓄水池及一座96平方米消毒间。 | 700 | 政府投资 |
| 46 | 巴拉嘎尔高勒镇供水系统老旧设备改造工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建日供水能力1万立方米的水源井。 | 3500 |  |
| 47 | 配水厂老旧设备改造及水源地规范化治理工程 | 改造 | 2021-2025 | 配水厂清水池改造、新建消毒间并增设消毒设备、配电室升级改造、供水系统升级改造并中控室联网、改造自备发电设备（柴油机房）及附属设施的改造；水源地更换标识标牌、围栏、地面硬化、绿化移植或补植、改造井房配套设施、水源地居民拆迁、增加监控设施、新建4眼水源井并划分保护区。 | 2400 | 政府投资 |
| 48 | 巴拉嘎尔高勒镇环城水系工程 | 新建 | 2021-2025 | ①在清真寺北侧新建蓄水池1座，配套建设水渠，水渠宽度为3米，深度为1米。②在浩毕力干葛根敖包西侧最高点处和长调主题公园内新建2座蓄水池，配套建设水渠，水渠宽度为3米，深度为1米。提升城镇景观环境，延伸25000米。 | 4750 |  |
| 49 | 巴拉嘎尔高勒镇供水管网（新建）工程 | 新建 | 2021-2025 | 17000米。 | 3750 |  |
| 50 | 巴拉嘎尔高勒镇供水管网（改造）工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造给水11100米，排水10600米。 | 4800 | 政府投资 |
| 13.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 7300 |  |
| 51 | 巴音胡硕镇净水厂供水能力提升项目 | 新建 | 2022 | 新增5000立方米，供水能力达到日处理1万立方米。 | 1500 |  |
| 52 | 城镇给排水工程 | 新建 | 2022 | 光明路至污水处理厂，全程长3000米，铺设管道管径DN600。 | 500 |  |
| 53 | 城镇给排水工程 | 新建 | 2023 | 南湖大街连接北海大街给水主管道DN315。 | 300 |  |
| 54 | 城镇给排水工程 | 新建 | 2024 | 改造给水铸铁管道18000米DN315、DN250、DN200。 | 2000 |  |
| 55 | 城镇给排水工程 | 新建 | 2025 | 新建20000米外环给水管道，管径DN450。 | 3000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 314224.51 |  |

| 五、生活污水基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 35537 |  |
| 1 | 锡林浩特市给排水有限责任公司污水处理厂污泥处理工程 | 改造 | 2020-2022 | 污泥处理能力130吨/天（含水率50%）。 | 4037 | 地方政府专项债 |
| 2 | 新区污水处理工程 | 新建 | 2020-2023 | 新建污水处理厂一座近期设计规模20000立方米/天，新建进水管线约1700米，新建出水管线约12000米，含相关附属设施。 | 27500 | 地方政府专项债 |
| 3 | 污水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造污水管线12600米。 | 4000 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 14795.1 |  |
| 4 | 污水管网改造工程一标段 | 续建 | 2021-2022 | 前进路主线、贝加尔街主线、肯特街主线污水管网4300米，迎宾路污水管线401米，前进路雨水管线1275米。 | 2465.6 | 自治区专项、一般债券 |
| 5 | 污水管网新建、改建工程 | 改建 | 2021-2025 | 2022年计划改建污水管网长度3190米；2023年计划改建污水管网长度6976米；2024年计划改建污水管网长度20622米；2025年计划改建污水管网长度18795米。 | 10504.5 |  |
| 6 | 生态污水处理中心再生水利用工程及再生水处理厂扩容工程 | 新建 | 2022-2025 | 新建天鹅湖取水泵站、再生水处理车间（水平管高效沉淀池、再生水蓄水池）纳入现有回用泵站、再生水送水泵房等其他相关配套附属设施工程。 | 1825 | 一般债券 |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 7 | 多伦诺尔镇污泥处理工程 | 新建 | 2021-2025 | 建设处理规模为20吨/日污泥处理工程，项目总占地15亩，总建筑面积为13384.13平方米。 | 3000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 20480 |  |
| 8 | 上都镇污水管道改造项目 | 续建 | 2021-2022 | 对沃日特路污水管道进行改造，改造长度1260米，检查井29座，路面恢复11500平方米。 | 330 | 政府投资 |
| 9 | 上都镇污水改扩建工程项目 | 改造 | 2021-2025 | 管道进行改扩建。 | 1500 |  |
| 10 | 桑根达来镇排水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 现有污水、雨水管网进行改造。 | 1300 |  |
| 11 | 哈毕日嘎镇排水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 现有污水、雨水管网进行改造。 | 1500 |  |
| 12 | 给排水公司市政及民用建筑给水管道改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 蓝都一期，蓝都二期，蒙幼小区，金莲苑小区，阳光佳苑小区，老电力小区，上都嘉园一期，恒丰小区8个小区供水二次管网改造。 | 400 |  |
| 13 | 市政排水管网维护疏通工程 | 维护 | 2021-2025 | 75000米。 | 450 |  |
| 14 | 上都镇地下管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 对上都大街、金莲川大街、察哈尔大街、规四街、侍郎城路、乃日音希热街、温都尔日格街、沃日特路、巴彦敖包路、腾飞路、滨河南路、广场南街、广场北街及其他道路地下排水、供热、给水进行改造。 | 15000 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 2150 |  |
| 15 | 污水管网改造工程 | 新建 | 2021-2025 | 18000米。 | 1400 |  |
| 16 | 污水处理厂污泥无害化处理项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建日处理10吨的污水处理厂污泥无害化处理车间1座。 | 750 |  |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 12608.56 |  |
| 17 | 雨、污管网改造工程 | 改建 | 2021-2025 | 雨水管网改造、防洪排涝。 | 8898.56 |  |
| 18 | 污水处理厂污泥处理工程 | 新建 | 2021-2025 | 建立污泥处理设施。 | 710 |  |
| 19 | 明安图镇污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 2021-2025 | 扩建污水处理厂，新增污水处理能力3000立方米/天。 | 3000 |  |
| 7.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 2180 |  |
| 20 | 购置机械设备 | 改造 | 2021-2022 | 购置：吸粪车、掏井车、排水抢修车。 | 50 |  |
| 21 | 老旧管网改造 | 改造 | 2023-2025 | 老旧管网改造5040米。 | 850 |  |
| 22 | 污水管网改造工程 | 改造 | 2023-2025 | 小区污水管网改造8540米。 | 1280 |  |
| 8.太仆寺旗 |  |  |  |  | 12300 |  |
| 23 | 宝昌镇旧区雨污分流管网改造工程 | 改建 | 2020-2021 | 建设路两侧5450米，宝昌大街北侧1100米，宝昌大街南侧720米等，合计15000米。 | 7650 | 政府投资 |
| 24 | 宝昌镇污水管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 千斤沟路1356.157米、西坝岗路745.095米、骆驼山路1094.500米、三小学路294.277米等，合计24500米。 | 2450 | 政府投资 |
| 25 | 污水处理厂总氮提标工程建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建缺氧池一座及附属工程，规格为30米×20米×4.5米，有效池容为2700立方米，4.5米水深，池体内部局部有隔墙；加药间80平方米，新增加缺氧设备；曝气池新增设备。 | 2200 | 政府投资 |
| 9.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 26 | 满都拉图镇污水处理厂生化池后端扩建项目 | 扩建 | 2022-2025 | 改造AAO综合生化池出水。 | 1500 |  |
| 10.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 11190 |  |
| 27 | 朱日和镇生活污水处理厂建设项目 | 新建 | 2021-2022 | 污水处理厂一座，日处理能力300立方米。 | 1000 |  |
| 28 | 朱日和污水处理厂项目 | 新建 | 2022-2023 | 日处理300立方米污水。 | 700 |  |
| 29 | 赛汉塔拉镇污水处理厂扩建工程 | 新建 | 2022-2023 | 在现有污水处理厂预留空地上新建一条处理线，处理规模1万立方米/天。 | 8000 | 政府投资 |
| 30 | 污水管网改造工程 | 改建 | 2022-2024 | 图门路至汽车站西1360米、图门路至丽景西1300米、图门路政府西1280米、图门路至统建路1290米图门路至巴彦路1275米、巴彦路至新蒙中西1705米、图门路至统建路1720米。 | 1490 | 政府投资 |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 5672 |  |
| 31 | 乌里雅斯太镇雨水污水管网工程 | 新建 | 2022-2023 | 额吉淖尔街、道劳德街、乌拉盖街、污水处理厂涉及13处雨污分流管道。 | 2672 | 一般债券 |
| 32 | 乌里雅斯太镇污水处理厂配套设施改造建设工程 | 新建 | 2022-2023 | 污水处理厂设备设施维修改造及消防设施，双电源，生化池上建设保温罩，应急池，采购处理污泥设备，配套基础设施等项目。 | 3000 | 专项债券 |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 10727 |  |
| 33 | 巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂脱泥车间改造项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设脱泥车间750平方米、控制室90平方米，并购置脱泥设备，日处理市政污泥10吨/天，新建储泥池一座。 | 1500 |  |
| 34 | 污水处理厂尾水生态治理工程 | 新建 | 2021-2025 | 改造面积约为86095.20平方米，增设一处泵房。 | 2500 |  |
| 35 | 巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂老旧设备改造 | 新建 | 2021-2025 | 更换CWSBR水池水帆、搅拌器、进水轴流泵、出水轴流泵、排泥泵、进水电动阀门、风机并配套电机、导波雷达及配套钢丝绳、曝气器改造等，增设CWSBR水池排空管及配套水泵，鼓风机房隔音、降噪、降温处理；粗格栅机一套；进水口大闸门一套；调整整个厂区暖气系统；细格栅间改造；中水砂滤池（反冲洗设备及海沙更换）；污水源热泵；厂区绿化、硬化等附属设施入河排。 | 2900 | 政府投资 |
| 36 | 巴拉嘎尔高勒镇排水管网（新建）工程 | 新建 | 2021-2025 | 7000米。 | 1544 |  |
| 37 | 巴拉嘎尔高勒镇排水管网（改造）工程 | 改造 | 2021-2025 | 10600米。 | 2283 |  |
| 13.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 2500 |  |
| 38 | 污水处理二期建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 巴音胡硕镇生态湖建设项目36万立方米，污水处理厂二期处理能力2500立方米/日。 | 2500 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 134639.66 |  |

| 六、再生水基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 6000 |  |
| 1 | 中水处理厂续建工程 | 续建 | 2022 | 新绿原污水处理厂院内新建1座日处理能力1万吨的中水处理厂。 | 4500 | 政府专项债券 |
| 2 | 额尔敦水生态治理及中水回用工程 | 新建 | 2022-2024 | ①建设一座污水提升泵站，近期规模3000立方米/天，远期1万立方米/天；②湖底底泥清理及脱水干化，清淤量2.68万立方米，采用土工管袋法脱水至含水率60%，妥善处置；③水生态修复，湖面总面积为57254.2平方米，种植水生植物4500平方米，配置25台潜水曝气机人工强化充氧，敷设仿生水草11578平方米；额尔敦湖护岸修筑1449米，湖岸整体抬高0.5米，提高水位线、增加储水量。 | 1500 | 政府投资 |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 2785.09 |  |
| 3 | 再生水厂及配套管网建设工程 | 新建 | 2022 | 6483米。 | 760.73 |  |
| 4 | 再生水厂及配套管网建设工程 | 新建 | 2023 | 7317米。 | 730.26 |  |
| 5 | 再生水厂及配套管网建设工程 | 新建 | 2024 | 6219米。 | 692.84 |  |
| 6 | 再生水厂及配套管网建设工程 | 新建 | 2025 | 7108米。 | 601.26 |  |
| 3.正蓝旗 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 7 | 污水处理再生水深度循环利用及高效自动化控制改造项目 | 新建 | 2021-2023 | 新建中水再深度循环利用设备设施作为上都电厂锅炉补给水源设施、一期中水厂设备改造。 | 1500 |  |
| 4.镶黄旗 |  |  |  |  | 500 |  |
| 8 | 中水排放综合利用工程 | 新建 | 2021-2025 | 实施城镇北出口生态水系工程，结合园林绿化、污水处理厂氧化塘清淤、塘底防渗、蓄水工程，新建湿地公园1座，尾水排放管道。 | 500 | 政府投资 |
| 5.正镶白旗 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 9 | 明安图镇污水处理厂中水水质提升工程 | 改造 | 2021-2025 | 购置中水水质提升设备。 | 1200 |  |
| 6.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 2260.12 |  |
| 10 | 中水回用及资源化利用工程 | 新建 | 2022-2023 | 建设中水管网9000米；增加工艺处理设备规模：2000平方米/天；建设中水回用蓄水池一座。 | 1903 |  |
| 11 | 中水管网 | 新建 | 2025 | 3000米。 | 357.12 |  |
| 7.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 6974.3 |  |
| 12 | 满都拉图镇再生水管网工程 |  | 2021-2023 | 新建再生水管线198000米，其中管径为dn200球墨铸铁管107000米，管径为dn160球墨铸铁管9100米。管道施工采用沟槽明开挖，施工完毕后将路面按原状进行恢复。 | 2974.3 |  |
| 13 | 满都拉图镇中水蓄水池工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建中水蓄水池1座，池容40万立方米，占地177193.0平方米；及各类附属设施。 | 4000 |  |
| 8.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 5000 |  |
| 14 | 朱日和工业区输水工程 | 续建 | 2021-2022 | 40000米，泵站1座。中水蓄水池2座；单池容积1000立方米。 | 5000 | 政府投资 |
| 9.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 2206 |  |
| 15 | 巴拉嘎尔高勒镇中水管网（新建）工程 | 新建 | 2021-2025 | 10000米。 | 2206 |  |
| 10.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 855 |  |
| 16 | 巴音胡硕镇生态中水池建设项目 | 新建 | 2022 | 规模14.19万立方米/年 | 855 | 政府投资 |
| 总计 |  |  |  |  | 29280.51 |  |

| 七、供热基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 37460 |  |
| 1 | 老旧管网改造工程 | 改造 | 2021-2023 | 15000米。 | 6000 |  |
| 2 | 室内采暖改造工程 | 改造 | 2023-2025 | 改造老旧小区建筑面积50万平方米。 | 10000 |  |
| 3 | 部分区域新建供热管网及室内采暖 | 新建 | 2023-2025 | 20万平方米。 | 8000 |  |
| 4 | 供热抢修工程 | 新建 | 2022 | 在供热期对东统建小区、大业金河湾小区、打井队住宅区、皮革厂家属楼、馨源小区、乳品公司家属楼、兴盛小区等零散楼栋及无物业小区庭院管网进行及时抢修。 | 300 | 政府投资 |
| 5 | 爱祺乐养老院供热管网改造工程 | 新建 | 2022 | 老旧的供热管网进行升级改造。 | 160 | 政府投资 |
| 6 | 供热提升改造工程 | 新建 | 2022 | 蒙能锡林热电厂投资7300万元，实施供热机组灵活性改造；锡林郭勒热电公司投资2987万元，实施6个新建小区接带主管网敷设工程，并对中心站南线4870米二次管网进行改造，新增供热面积70万平方米；鑫晨供热公司投资3000万元，实施6座换热站技术改造工程及更换部分供热主管网。 | 13000 | 企业自筹 |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 77000 |  |
| 7 | 供热管网新建工程 | 新建 | 2022 | 3000米（沟槽长度），换热站4座。 | 2300 |  |
| 8 | 供热管网新建工程 | 新建 | 2023 | 6000米（沟槽长度），换热站5座。 | 4000 |  |
| 9 | 供热管网新建工程 | 新建 | 2024 | 3000米（沟槽长度），换热站4座。 | 2300 |  |
| 10 | 供热管网新建工程 | 新建 | 2025 | 新建热电联产电厂一座（2台50MW背压机组），新建供热首站一座，新建供热管网6000米（沟槽长度），换热站12座。 | 68400 |  |
| 3.正蓝旗 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 11 | 上都镇供热二次老旧管网改造项目 | 新建 | 2021-2025 | 35000米。 | 2000 |  |
| 4.镶黄旗 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 12 | 供热管网改造工程 | 新建 | 2021-2025 | 改扩建管网附属设施。 | 1000 | 政府投资 |
| 5.正镶白旗 |  |  |  |  | 1335 |  |
| 13 | 明安图镇集中供热换热及管网工程 | 改建 | 2021-2025 | 供热换热及管网。 | 1335 |  |
| 6.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 10090 |  |
| 14 | 供热技改项目 | 新建 | 2022 | 君联供热公司新建800平方米厂房，更换100蒸吨锅炉1台，并安装脱硫除尘土设备；鑫阳供热公司新建800平方米厂房，更换100蒸吨锅炉1台，安装脱硫除尘土设备。 | 6500 |  |
| 15 | 供热管网智能监控 | 改造 | 2022-2023 | 安排供热管网检测数字化管理系统。 | 1800 |  |
| 16 | 供热管网改造工程 | 改造 | 2023-2025 | 更改城镇老旧供热管网15000米，二网15000米。 | 1790 |  |
| 7.太仆寺旗 |  |  |  |  | 21229 |  |
| 17 | 集中供热换热站改造工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 中天帝景换热站改造一座：20万平方米、269.684万元；融公馆换热站改造一座：10万平方米、17.628万元；供电局换热站改造一座：20万平方米、269.684万元；太城国际南换热站改造一座：20万平方米、269.684万元；经典国际小区换热站改造一座：15万平方米、192.9205万元；天宝汽贸城换热站一座：15万平方米、192.9205万元；合计：6座，100万平方米、1212.521万元。 | 1213 | 政府投资 |
| 18 | 宝昌镇新建供热管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 新消防队防疫站：1200米、D350管、换热站一座20万平方米、500万；太平社区：主管网500米、D350管、换热站一座20万平方米、370万；二网1000米、D200管、170万元；工业大街与腾飞路交口：2000米、D350管、换热站一座20万平方米、660万；合计：换热站3座、管网4700米、1700万元。 | 1700 | 政府投资 |
| 19 | 宝昌镇集中供热管网改造工程 | 改扩建 | 2021-2025 | 45100米。 | 9916 | 政府投资 |
| 20 | 宝昌镇旧区供热管网改造工程 | 改建 | 2021-2025 | 11000米。 | 3800 | 专项债券 |
| 21 | 宝昌镇新区供热管网新建工程 | 新建 | 2021-2025 | 9600米、32万首站两座。 | 4600 | 专项债券 |
| 8.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 4400 |  |
| 22 | 一次网、二次网管网新建、改造项目 | 新建、改造 | 2021-2023 | 20000米。 | 3800 |  |
| 23 | 换热站建设 | 新建 | 2021-2023 | 2座换热能力为20万平方米换热站。 | 600 |  |
| 9.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 2382.5 |  |
| 24 | 鑫刚热力管网改造 | 改建 | 2022-2024 | 艾勒站至新华书店至玛拉沁市场至钱柜二次网更换2250米、旧医院十字路口至中对小区至玛拉沁市场西门二次网更换800米。 | 1100 | 政府投资 |
| 25 | 盛利热力管网改造工程 | 改建 | 2022-2024 | 宝力嘎街王录开发楼至西广播剧楼二次管网更换3000米、旗第二幼儿园门口5号换热站至锡林路和谐小区二次管网更3000米。 | 1282.5 | 政府投资 |
| 10.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 13279 |  |
| 26 | 供热管网及换热站建设工程 | 新建 | 2022 | 供热建DN600供热管道1360m、DN400供热管道840米、DN300供热管道1200米、购置安装换热站设备等。 | 1279 | 政府投资 |
| 27 | 乌里雅斯太镇集中供热南热源厂工程 | 新建 | 2022-2023 | 新建热源厂一座（含热网首站）及配套供热管网。 | 12000 | 社会投资 |
| 11.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 4960 |  |
| 28 | 供热建设项目 | 新建 | 2022 | 2000米。 | 1000 |  |
| 29 | 供热建设项目 | 新建 | 2023 | 巴音胡硕镇供热公司增容，新建一台35t循环流化床锅炉及锅炉房，配套环保设施；新建供热管道2000米。 | 3240 |  |
| 30 | 供热建设项目 | 新建 | 2024 | 新建供热管道3000米。 | 360 |  |
| 31 | 供热建设项目 | 新建 | 2025 | 园区新建供热管道3000米。 | 360 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 175135.5 |  |

| 八、城镇燃气基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 17500 |  |
| 1 | 燃气工程 | 新建 | 2022 | 铺设中压管网8000米，入户15个小区，投资950万元；城北新建门站一座并敷设伊利勒特街、贝子庙大街、振兴大街和东四路等中压管网。 | 8000 | 企业自筹 |
| 2 | 中压管网 | 新建 | 2022 | 杭盖路、海河路中压管网。 | 2000 |  |
| 3 | 中压管网 | 新建 | 2023 | 南二环、二连路、乌拉盖街中压管网。 | 2000 |  |
| 4 | 中压管网 | 新建 | 2024 | 能源装备产业园、绿色农产品精深加工产业园中压管网。 | 3000 |  |
| 5 | 中压管网 | 新建 | 2025 | 空港物流园东区中压管网、马都中压管网。 | 2000 |  |
| 6 | 加气站 | 新建 | 2025 | 马都加气站。 | 500 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 1400 |  |
| 7 | 燃气管网工程 | 新建 | 2022-2025 | 14000米。 | 1400 |  |
| 3.镶黄旗 |  |  |  |  | 6000 |  |
| 8 | 燃气管网工程 | 新建 | 2020-2025 | 新建燃气主管网及附属设施。 | 6000 |  |
| 4.太仆寺旗 |  |  |  |  | 1300 |  |
| 9 | 宝昌镇旧区燃气管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建中压管道71000米、低压管道10000米。 | 1300 | 政府投资 |
| 5.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 7200 |  |
| 10 | 天然气利用工程 | 新建 | 2021-2025 | 建设1座LNG气化站及14900米中压管网，远期根据用气情况扩建LNG气化站及14600米中压管网。 | 5900 |  |
| 11 | 苏润LNG加气站建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设三级加气站1座，加气能力21吨/天，占地面积8100平方米。 | 1300 |  |
| 6.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 14000 |  |
| 12 | 赛汉塔拉镇市政管网改造项目 | 改造 | 2021-2024 | 老旧管网改造，包括热力管网、污水管网、给水管网。 | 9000 |  |
| 13 | 燃气管网建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 20000米。 | 5000 |  |
| 7.多伦县 |  |  |  |  | 7000 |  |
| 14 | 工业园区热力管网建设工程 | 新建 | 2022 | 一期建设DN1000-DN400供热管网长度约12000米（双长），新建13＃换热站，建筑面积约500平方米。二期建设DN400-DN300供热管网长度约4000（双长），新建9-12＃换热站，建筑面积约1200平方米。 | 7000 | 政府投资 |
| 8.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 15 | 燃气管道建设 | 新建 | 2023-2025 | 新建20000米。 | 1000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 55400 |  |

| 九、城镇生活垃圾处理及其他环卫基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 81004 |  |
| 1 | 垃圾填埋场提标改造项目 | 改造 | 2021-2022 | 建设一套处理能力70吨/日的渗滤液处理设施、需建设一套500立方米/小时的填埋气收集处理系统。 | 1020 | 一般债券 |
| 2 | 建筑垃圾消纳场 | 新建 | 2022 | 新建建筑垃圾消纳场，消纳场总库容为40.14万立方米，处理能力为250吨/日。总占地面积为：58550平方米年处理规模为9.13万吨，服务年限约为9.67年。 | 3500 | 一般债券 |
| 3 | 餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 2022 | 新建1座日处理能力50吨餐厨垃圾的处理设施。 | 3600 | 企业自筹 |
| 4 | 生活垃圾焚烧电厂PPP项目 | 新建 | 2022 | 配置1×500吨/日炉排垃圾焚烧炉+1×9米W汽轮发电机组现及配套工程。 | 27300 | 企业自筹 |
| 5 | 垃圾转运站 | 新建 | 2021-2023 | 20座压缩式转运站。 | 2384 |  |
| 6 | 公共厕所 | 新建 | 2021-2025 | 水冲式公厕50座。 | 1200 |  |
| 7 | 污泥处理厂 | 新建 | 2023-2025 | 新建200吨/日污泥处理厂。 | 8000 |  |
| 8 | 危废处置中心 | 新建 | 2023-2025 | 新建50吨/日的危废处置中心，包括焚烧20吨/日，其他危废处置30吨/日。 | 10000 |  |
| 9 | 垃圾分类资源回收中心 | 改造 | 2023-2025 | 分类回收可利用的废物，实现资源的循环利用。 | 15000 |  |
| 10 | 智慧环卫管理 | 新建 | 2023-2025 | 建设智慧环卫管控中心。 | 9000 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 2600 |  |
| 11 | 建筑垃圾综合治理 | 新建 | 2022 | 日处理建筑垃圾205吨。 | 2100 |  |
| 12 | 医疗垃圾焚烧站改扩建项目 | 新建 | 2023 | 新增一套医疗废物高温蒸煮消毒处理设施，处理能力2吨/日。 | 500 | 环保厅专项 |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 13400 |  |
| 13 | 生活垃圾及餐厨垃圾综合处理工程 | 新建 | 2021-2025 | 设置一座日处理生活垃圾能力200吨、处理陈腐垃圾能力100吨、餐厨垃圾能力20吨的综合垃圾处理场。 | 12600 |  |
| 14 | 水冲式公厕建设工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建新家园小区北、多伦三中东南角、多伦二校西墙外水冲式公厕，改建兴化大街南、漫水桥路东等原有公厕，共计建筑面积1500平方米。 | 800 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 27170 |  |
| 15 | 上都镇餐厨圾、生活垃圾及污泥处理一体化项目 | 新建 | 2021-2023 | 新建餐厨垃圾处理站1座，包括处理站主体及设备购置、附属设施建设等。 | 6500 |  |
| 16 | 环卫设施建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 采购环卫设施设备安装及车辆等。 | 1000 |  |
| 17 | 上都镇垃圾分类设施建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建上都镇垃圾分类设施，采购垃圾分类设备、车辆等。 | 2500 |  |
| 18 | 上都镇建筑垃圾处置项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建建筑垃圾处理厂1座，包括厂区内管理用房、地面硬化及设备购置等。 | 5000 |  |
| 19 | 上都镇汽配城及废品集中收集区建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 新建汽配城为2层建筑，面积为20000平方米，新建废品集中收集区内看守用房面积为50平方米，为1层建筑。 | 6200 |  |
| 20 | 封闭式垃圾中转站、压缩站、公厕建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 新建上都镇建设封闭式垃圾中转站、压缩站共10座，水冲厕所10座。哈日毕嘎镇，桑根达来镇、那日图苏木，五一种畜场，黑城子示范区各建设封闭式垃圾中转站、压缩站3座，水冲厕所3座。 | 5970 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 5500 |  |
| 21 | 城镇生活垃圾无害化处理厂 | 新建 | 2021-2025 | 处理厂及附属设施。 | 5500 | 政府投资 |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 4000 |  |
| 22 | 环境综合整治工程 |  | 2021-2025 | 环境综合整治工程。 | 4000 |  |
| 7.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 4600 |  |
| 23 | 建筑垃圾处理及再生利用工程 | 新建 | 2022 | 40万立方米固废垃圾处理设施。 | 2800 |  |
| 24 | 新建粉煤灰协同处置资源化利用项目 | 新建 | 2022-2025 | 一个年产量40万立方米路面砖生产线。 | 1800 |  |
| 8.太仆寺旗 |  |  |  |  | 47566.26 |  |
| 25 | 宝昌镇公厕改造工程 | 续建 | 2019-2022 | 改造20座公厕。 | 698.26 | 政府投资 |
| 26 | 宝昌镇再生资源回收分拣中心 | 新建 | 2021-2025 | 占地面积80亩，建设2000平方米库房20座，水泥路8000平方米，厂区硬化10000平方米，绿化4000平方米，变压器1台，路灯20盏，围墙150米。 | 5868 | 政府投资 |
| 27 | 垃圾发电工程 | 新建 | 2021-2025 | 500吨/天垃圾发电工程。 | 25000 | 政府投资 |
| 28 | 宝昌镇垃圾分类项目 | 新建 | 2021-2025 | 购置垃圾桶2000组（8000个垃圾桶），运输车辆16辆。 | 16000 | 政府投资 |
| 9.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 4446 |  |
| 29 | 满都拉图镇餐厨垃圾处理设施建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 在满都拉图镇建成日处理餐厨垃圾15吨。总占地6695.86平方米，总建筑面积2100平方米。 | 1152 |  |
| 30 | 满都拉图镇建筑垃圾处理项目 | 新建 | 2022-2023 | 新建1座建筑垃圾中转站，站内建设10000平方米的建筑垃圾临时堆场以及汽车装卸装置，站内建设一座2层办公楼，建筑面积240平方米。 | 970 |  |
| 31 | 无害化垃圾填埋场 | 新建 | 2023-2025 | 占地60000平方米，总库容；26万立方米，最终填埋高度16米，日处理40吨，设计服务年限15年。 | 1500 |  |
| 32 | 满都拉图镇污泥无害化处理工程 |  |  | 处理设备包括：1台5吨/天处理机，1套自动出料系统，1套排风除臭系统、1补风系统、1套自动控制系统。总占地面积859平方米。 | 824 |  |
| 10.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 33 | 乌日根塔拉镇生活垃圾处理厂建设项目 | 新建 | 2021-2022 | 乌日根塔拉镇新建垃圾处理厂一座，日处理能力15吨。 | 900 |  |
| 34 | 赛汉塔拉镇公厕建设项目 | 改造 | 2021-2024 | 10个水冲公厕。 | 600 |  |
| 35 | 朱日和镇生活垃圾处理厂建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 库容为7万立方米/座，预计日处理城市生活垃圾10吨/座。服务年限：20年。 | 1500 |  |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 560 |  |
| 36 | 乌里雅斯太镇水冲式公厕工程 |  |  | 新建7个，改造1个。 | 560 |  |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 2465 |  |
| 37 | 巴拉嘎尔高勒镇建筑垃圾资源化工程 | 新建 | 2021-2025 | 设计处理建筑垃圾规模为10万吨，年工作时间250天，日处理规模为400吨，占地面积30000平方米。 | 2465 |  |
| 13.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 4309 |  |
| 38 | 餐厨垃圾处理厂 | 新建 | 2022 | 在原生活垃圾填埋场内建设一座规模10吨/日餐厨垃圾处理厂。占地面积3475.54平方米，餐厨厂建筑面积800平方米。 | 1200 |  |
| 39 | 生活垃圾无害化处理厂 | 新建 | 2022 | 生活垃圾处理厂。 | 500 |  |
| 40 | 水冲式公厕 | 新建 | 2021-2025 | 建设水冲式公厕8座。 | 400 |  |
| 41 | 巴音胡硕镇贮灰场建设项目 | 新建 | 2022 | 面积21114.36平方米，有效库容17.9万立方米，年填埋处理热力厂灰渣1.3万吨/年，总运行年限约15年。 | 909 | 政府投资 |
| 42 | 巴音胡硕镇建筑垃圾综合治理工程 | 新建 | 2022 | 建筑垃圾临时渣土消纳场区10871立方米/年，建筑垃圾卫生填埋区3352立方米/年。项目总占地面积50.5亩。 | 1300 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 200620.26 |  |

| 十、城市园林绿化、广场和人防工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 73721 |  |
| 1 | 新建道路绿化续建工程 | 新建 | 2021 | 对天津路、长城街、造纸厂胡同、团结小巷、东一环、贝子庙停车场等13条新建道路进行绿化以及对运煤专线周边绿化等进行续建，总绿化面积约12万平方米。 | 721 | 政府投资 |
| 2 | 观景湖 | 新建 | 2022 | 综合公园约14万平方米。 | 6000 |  |
| 3 | 生态公园 | 新建 | 2022 | 社区公园约15万平方米。 | 6000 |  |
| 4 | 苗圃公园 | 新建 | 2023 | 黄河路与那达慕大街（东北侧）新建综合公园约50万平方米。 | 20000 |  |
| 5 | 园林绿化养护一体化项目 | 新建 | 2021-2025 | 市区847万平方米绿地养护。 | 21000 | 政府投资 |
| 6 | 飞防应急救援综合飞行基地项目 | 改扩建 | 2020-2025 | 飞防应急救援综合飞行基地需对锡林郭勒巴彦宝力格机场进行改扩建。 | 10000 | 政府投资 |
| 7 | 四湖综合治理工程 | 改造 |  | 环境治理、生态修复。 | 10000 |  |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 32203.45 |  |
| 8 | 苗圃基地提升改造工程 | 改造 | 2021-2023 | 15个育苗大棚进行维修维护。 | 500 |  |
| 9 | 小区绿化改造工程 | 新建 | 2021-2023 | 40万平方米。 | 600 |  |
| 10 | 全市公园广场改造项目 | 改造 | 2021-2024 | 维护公园广场基础设施，保障基础设施安全运行。对全市公园广场木栈道、廊庭、路面、干挂石材、雕塑、喷泉等基础设施进行维修维护，方便市民活动交流。 | 800 |  |
| 11 | 病虫害治理工程 | 新建 | 2021-2024 | 1000万平方米绿化树。 | 500 |  |
| 12 | 天鹅湖功能型湿地生态修复工程 | 改造 | 2021-2025 | 改造内容：1.湖底底泥清理及脱水干化。2.人工湿地工程：沿整个天鹅湖湖边建设潜流式人工湿地，宽度20m，种植水生植物，面积96715平方米。3.湖面总面积为1429700.0平方米，配置25台潜水曝气机人工强化充氧。4.天鹅湖滨岸生态缓冲区建设，初步划定为四周30米的范围之内，面积为151200平方米。5.建设一座湖水返送污水处理厂处理的取水泵站，设计规模2000立方米/天。6.天鹅湖岸线修复及修建环湖巡护路网5040米。 | 7014.45 | 5612拟申请环保厅专项 |
| 13 | 校区环境治理维护工程 | 新建 | 2021-2025 | 绿化、硬化面积约40000平方米。建设文化木长廊约200米以及凉亭等。 | 800 | 800拟申请2022年一般债 |
| 14 | 中蒙二连浩特－扎门乌德经济合作区核心区（中方区域）绿化工程 | 续建 | 2021-2025 | 主要实施中轴线和市政道路两侧绿化，中心广场构筑物和圆形广场铺装，休闲活动广场及其他相关配套设施。 | 8100 | 2900发改专项，3997亚行贷款 |
| 15 | 烈士纪念公园及附属工程 | 续建 | 2021-2025 | 新建烈士纪念碑1座，配套实施绿化、硬化、铁艺栏杆围墙、大门及水电等附属设施工程。 | 100 | 财政厅专项 |
| 16 | 人防配套工程 |  | 2025 | 物资库工程建筑面积4500平方米、警报器5台。 | 1229 |  |
| 17 | 防空专业队、人员掩蔽工程 |  | 2022-2024 | 人员掩蔽建筑面积10000平方米，计划投资4160万元； 2023年20000平方米，计划投资5600万元； 2024年10000平方米，计划投资2800万元。 | 12560 |  |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 26000 |  |
| 18 | 公园广场绿化景观工程 | 改建 | 2021-2025 | 对新建城区口袋公园100个、新建七星湖公园、改建凤栖湖公园进行公园广场建设，合计改造面积33万平方米。 | 18000 |  |
| 19 | 道路绿化景观改造工程 | 改建 | 2021-2025 | 对改建东城区多伦大街、会盟大街及小街巷道路、西城区新建德胜大街西段、会盟大街西段、多伦大街西段、兴化大街西段、和衷路、和济路等31600米道路两侧绿化景观进行建设。 | 8000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 15998 |  |
| 20 | 上都镇防空防灾应急人口疏散基地装饰装潢及配套设施工程 | 新建 | 2021-2022 | 供水、供暖、供电线路改造的配套设施，办公室、餐厅和宿舍装修，配套相应设备。 | 498 |  |
| 21 | 绿地系统提升改造工程 | 改造 | 2021-2022 | 上都河国家湿地公园、浑善达克生态园、敖包希热公园、忽必烈广场、东西入口及各主要街道。 | 15000 |  |
| 22 | 平战结合地下人防工程 | 新建 | 2022-2025 | 与企业合建1处。 | 500 |  |
| 5.正镶白旗 |  |  |  |  | 8529.92 |  |
| 23 | 明安图镇健康广场改造项目 | 改建 | 2021-2025 | 危房改造、市政基础工程提升、健康广场改造。 | 1600 |  |
| 24 | 绿化工程 | 扩建 | 2021-2025 | 改造明安图西街西段道路双侧17600平方米、宝力根街连接国道双侧19200平方米、城北街双侧65600平方米、朝鲁温格其道路双侧19680平方米，共计绿化面积12.21万平方米。 | 2929.92 |  |
| 25 | 环境综合整治工程 | 扩建 | 2021-2025 | 环境综合整治。 | 4000 |  |
| 6.镶黄旗 |  |  |  |  | 200 |  |
| 26 | 市政基础设施维护工程 | 新建（改造） | 2021-2025 | 新宝拉格镇地下、地上维护。 | 200 | 政府投资 |
| 7.阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 9048 |  |
| 27 | 人防地下室项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建人防地下室12383平方米。 | 6000 |  |
| 28 | 城镇绿化工程 | 改造 | 2022 | 青格力小区B东侧绿化31400平方米，计划投资628万元；303国道滴灌，计划投资240万元。 | 868 |  |
| 29 | 城镇绿化工程 | 改造 | 2023 | 砂锅居北侧绿化30000平方米，计划投资600万元；别力古台文化园滴灌，计划投资260万元。 | 860 |  |
| 30 | 城镇绿化工程 | 改造 | 2024 | 集贸市场北侧绿化26000平方米，计划投资520万元。 | 520 |  |
| 31 | 城镇绿化工程 | 改造 | 2025 | 吉日嘎小区南侧绿化40000平方米，计划投资800万元。 | 800 |  |
| 8.太仆寺旗 |  |  |  |  | 16140 |  |
| 32 | 宝昌镇绿化工程 | 新建 | 2021-2025 | 国防大街西延：300米、宽10米，团结街西延：430米、宽10米，永红路：358.6米、宽10米，建国路西延：543.2米、宽10米，人民路：805.5米、宽10米，腾飞路：3784米、宽10米，幸福街：550米、宽10米，糖厂路：1985米、宽5米，千斤沟路：300米、宽5米，东环南路北侧（阳光小区）：300米、宽10米，绿化合计总面积8.22万平方米。 | 1340 | 政府投资 |
| 33 | 部队院广场地下人防工程 | 新建 | 2021-2025 | 5000平方米。 | 2800 | 政府投资 |
| 34 | 宝昌镇保障性住房工程 | 新建 | 2021-2025 | 208套住房、23万平方米及其相关配套设施的建设。 | 12000 | 专项债券 |
| 9.苏尼特左旗 |  |  |  |  | 10800 |  |
| 35 | 满都拉图镇景观湖项目 |  | 2021-2023 | 20万平方米。 | 2800 |  |
| 36 | 满都拉图镇园林绿化工程 | 新建 | 2023-2025 | 三年内增加72万平方米，每年增加24万平方米。 | 8000 |  |
| 10.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 37 | 赛汉塔拉镇市政、广场、公园公共设施维修 |  | 2021-2025 | 逐年安排资金对市政、广场、公园的公共设施进行维修更换。 | 1000 |  |
| 11.东乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 3027.98 |  |
| 38 | 东乌旗乌里雅斯太镇敖包西山绿化工程 | 新建 | 2022-2023 | 敖包西山三旅靶场和广播信号塔周边绿化和喷灌。 | 1200 | 一般债券 |
| 39 | 东乌旗乌里雅斯太镇道路两侧人行铺装和绿化工程 | 新建 | 2022-2023 | 5条道路。 | 1827.98 | 一般债券 |
| 12.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 10779 |  |
| 40 | 巴拉嘎尔高勒镇绿化景观提升改造项目 | 改造 | 2021-2025 | 道路两侧加密糖槭一排约550株；敖包山公园（呼贺德公园）绿化景观提升改造建设面积为112221平方米；浩毕力干葛根敖包（雷达山）道路绿化景观提升改造建设面积为20万平方米；综合高中绿化景观提升改造工程；乌珠穆沁街创业大厦路口三角地提升改造工程；南出口转盘提升改造工程，面积95平方米；西出口高架桥绿化提升改造。 | 10779 |  |
| 13.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 14700 |  |
| 41 | 人防建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 8000平方米。 | 4000 |  |
| 42 | 城镇品质提升项目 | 新建 | 2022 | 农牧局门前绿化2万平方米，老政府北侧及拆迁空地绿化20万平方米，希望名苑南侧绿地1.5万平方米，南湖大街树木亮化；巴音湖2个雕塑（群马、天鹅），联通铁塔美化，路上行人指引牌、路上交通指引牌。 | 4000 |  |
| 43 | 城镇品质提升项目 | 新建 | 2023 | 巴音胡硕大街至德勒哈达村两侧绿化20米，36000平方米，投资1500万元；巴音湖水系提升工程总投资800万。 | 2300 |  |
| 44 | 城镇品质提升项目 | 新建 | 2024 | 南湖大街至中水厂两侧绿化宽度为20米，45000平方米；镇内美化工程。 | 2300 |  |
| 45 | 城镇品质提升项目 | 新建 | 2025 | 南湖大街向东延伸，农畜产品加工园主道路两侧绿化20米，40000平方米。 | 2100 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 222147.35 |  |

| 十一、海绵城市建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 53500 |  |
| 1 | 老旧小区海绵城市改造工程 | 改造 |  | 市区老旧小区断接、透水铺装、雨水花园等，整体景观提升。 | 5000 |  |
| 2 | 新建小区海绵城市试点工程 | 改造 |  | 市区新建建筑小区断接、透水铺装、雨水花园等，整体景观提升。 | 500 |  |
| 3 | 重点城市公园海绵城市改造工程 | 新建 |  | 蒙元文化广场、锡林浩特动植物科技园、锡林河滨河公园、贝子庙广场、草原公园、锡林广场、南城公园雨水花园、生物滞留、透水广场等低影响开发设施建设，整体景观提升360万平方米。 | 29000 |  |
| 4 | 重点街区海绵城市道路工程及人行道与绿化带改造工程 | 改造 |  | 滨河路、天津路、重庆市路、宝利根路、额尔敦路、额吉淖尔路、察哈尔大街、那达慕大街、团结大街、振兴大街透水铺装、生物滞留、组合树池、雨水花园等，总面积50.63万平方米、长15000米。 | 15000 |  |
| 5 | 工业区海绵城市调蓄湖建设工程 | 改造 |  | 工业区雨污调蓄、透水铺装、综合管网、景观绿化14万平方米。 | 4000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 53500 |  |

| 十二、城镇排洪防涝建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 19000 |  |
| 1 | 奶牛场河河道治理工程 | 新建 | 2021-2022 | 堤防（左右岸3600米）。 | 2000 | 政府投资 |
| 2 | 雨水管网改造工程 | 改造 | 2021-2025 | 185500米。 | 6000 |  |
| 3 | 雨水排口及管网工程（二期） | 改造 | 2021-2025 | 改造调蓄池面积445300平方米。 | 3000 |  |
| 4 | 雨水排口及管网工程 | 新建 | 2021-2023 | 雨水管线600.6米，排水明渠1383.9米，新建雨水提升泵站一座，集水池一座。建设规模5000立方米/小时。 | 2000 |  |
| 5 | 排水防涝管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 6000米。 | 2000 |  |
| 6 | 葛根敖包防洪工程 | 新建 | 2023-2024 | 河道治理5180米，河底宽5米，新建穿路涵洞5座。 | 4000 | 政府投资 |
| 2.二连浩特市 |  |  |  |  | 2658 |  |
| 7 | 雨水管道新建工程 | 新建 | 2023 | 4200米。 | 1218 |  |
| 8 | 雨水管网建设工程 | 新建 | 2024 | 新建雨水提升泵站3座；雨水蓄水池2座。 | 1440 |  |
| 3.多伦县 |  |  |  |  | 37500 |  |
| 9 | 多伦诺尔镇雨水管网工程 | 新建 | 2022 | 对汇宗寺西路南段、政府西路、政府南路、龙泽南街、会盟南二街道路进行雨水管网改造工程，全长共计2781米，管径800。 | 1500 | 争取上级资金900，地方配套600 |
| 10 | 多伦诺尔镇排水管网工程项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设管材为DN400的PE中水管道总长9000米，多伦诺尔镇污水处理厂—会盟湖；每300米设置阀门井一个，共设置30个阀门井，一体化泵站3座，排水管12000米，其中DN500高密度聚乙烯（HDPE）管11260米，DN600高密度聚乙烯（HDPE）管740米，污水检查井425个。 | 7000 |  |
| 11 | 多伦县诺尔镇雨水管网改造项目 | 改造 | 2021-2025 | 源头减排设施：海绵化改造的建筑小区、道路等源头渗透、调蓄；雨水管网设施；排涝除险设施：机排泵站、雨洪调蓄设施、行泄通道、临时（应急）排水装备。 | 29000 |  |
| 4.正蓝旗 |  |  |  |  | 9810 |  |
| 12 | 上都镇北部排水防涝改造工程 | 改造 | 2021-2022 | 对上都镇腾飞路北段、上都大街西段道路及地下排水管道进行改建，改建道路长度1500米、地下排水管道3000米；对上都镇温都尔额日格街西段道路及地下排水管道进行改建，改建道路长度900米、地下排水管道1370米。 | 2605 |  |
| 13 | 上都镇城市排水防涝建设项目 | 续建 | 2021-2022 | 对腾飞路北段地下排水管道1590.53米，上都大街及乃日音希热街的地下雨水管道1498.94米进行改建，维修恢复水淹道路2.5万平方米。 | 2305 | 中央预算内资金和地方配套 |
| 14 | 雨水管网工程 | 新建 | 2021-2025 | 30000米。 | 4900 |  |
| 5.镶黄旗 |  |  |  |  | 8500 |  |
| 15 | 建成区雨污分离管网项目 | 新建 | 2020-2025 | 改造管网附属设施。 | 1000 | 政府投资 |
| 16 | 防洪排涝工程 | 新建 | 2020-2025 | 新建雨水管道、雨洪行泄通道、雨水调蓄池及配套设施。 | 7500 | 政府投资 |
| 6.正镶白旗 |  |  |  |  | 18240 |  |
| 17 | 明安图镇防洪排涝工程 | 改造 | 2021-2025 | 计划治理改造乃曼郭勒河、中水管网工程、水利工程。 | 17000 |  |
| 18 | 雨水收集及资源化利用工程 | 新建 | 2022-2023 | 哈达特宾馆至东淖，长度400米，末端建设3000立方米储水池1座；2#加油站，长度2100米；鑫源宾馆至防洪沟，长度450米，新建雨水泵站1座。 | 1240 |  |
| 7.太仆寺旗 |  |  |  |  | 4890 |  |
| 19 | 宝昌镇雨水管网工程 | 新建 | 2021-2025 |  | 4890 | 政府投资 |
| 8.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 6807.31 |  |
| 20 | 巴拉嘎尔高勒镇西南区域防洪工程 | 新建 | 2022-2025 | 泄洪渠长8685米，起点自巴彦乌拉变电站以南，终点汇入巴拉嘎尔河。渠坡格宾网石笼防护长度为6000米；全段岸坡及渠底表层回覆清表土进行撒草籽防护，长度为8685米。泄洪渠上共布置穿沥青路涵洞1座，桥梁1座、漫水路10条。 | 6807.31 | 地方自筹 |
| 总计 |  |  |  |  | 107405.31 |  |

| 十三、城市运行管理服务平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.锡林浩特市 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 1 | 应急指挥中心建设项目 | 新建 | 2020－2021 | ①应急指挥场所主要包括：应急指挥厅、值班室、会商室。 ②基础支撑系统主要包括：应急指挥车、通信系统、计算机网络系统、安全支撑系统等。 ③综合应用系统主要包括：综合业务管理、预测预警、指挥调度、应急保障等应用系统。 | 1000 | 政府投资 |
| 2.正蓝旗 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 2 | 上都镇数字化城市管理信息系统平台建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 管理中心1座及内部装修，设备购置安装等。 | 2000 |  |
| 3.镶黄旗 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 3 | 智慧城市建设项目 | 新建 | 2020-2025 | 新建智慧城市等基础设施建设。 | 1000 | 政府投资 |
| 4.太仆寺旗 |  |  |  |  | 3120 |  |
| 4 | 数字化城市管理项目 | 新建 | 2021-2025 | 软硬件运行环境及指挥中心装修（含装修施工费）：网络及通信基础设施、视频监控部署（含14所校园及整1合物业视频）、12319城市管理热线平台、指挥中心装修。 | 3120 | 政府投资 |
| 5.苏尼特右旗 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 5 | 数字化监督管理平台 |  | 2021-2024 | 城市市政基础设施数字化监督管理平台。 | 2000 |  |
| 6.西乌珠穆沁旗 |  |  |  |  | 7800 |  |
| 6 | 城市智慧水务建设工程（一期） | 新建 | 2021-2025 | 整合供水排水收费系统、统一全镇水表系统、更换老旧水表，增加给排水水质、水量、水压监测点。 | 3000 |  |
| 7 | 供水排水智能监测调度平台项目 | 新建 | 2021-2025 | 给水及中水168个检测点、软件平台、大屏展示等。 | 1300 |  |
| 8 | 巴拉嘎尔高勒镇给排水水质化验室 | 新建 | 2021-2025 | 城镇供水化验按照国家现行标准，对原水、出厂水、管网水等进行检测。 | 3500 |  |
| 7.乌拉盖管理区 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 9 | 数字化城市建设 | 新建 | 2021-2025 | 1500平方米。 | 3000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 19920 |  |

| 十四、城镇老旧小区改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 改造小区数 | 户数 | 楼栋数 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
|  | 锡林浩特市老旧小区改造 | 改造 | 243 | 19752 | 625 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 46258 |  |
|  | 二连浩特市老旧小区改造 | 改造 | 15 | 925 | 53 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 3958 |  |
|  | 阿巴嘎旗老旧小区改造 | 改造 | 2 | 355 | 10 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 876 |  |
|  | 正镶白旗老旧小区改造 | 改造 | 4 | 541 | 19 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 2220 |  |
|  | 多伦县老旧小区改造 | 改造 | 27 | 2130 | 33 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 4264 |  |
|  | 正蓝旗老旧小区改造 | 改造 | 13 | 2907 | 60 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 12729 |  |
|  | 太仆寺旗老旧小区改造 | 改造 | 26 | 4127 | 118 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 8021 |  |
|  | 苏尼特右旗老旧小区改造 | 改造 | 36 | 2948 | 94 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 10000 |  |
|  | 西乌珠穆沁旗老旧小区改造 | 改造 | 39 | 1911 | 53 | 2021-2025 | 基础改造类、完善提升类 | 18382 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 106708 |  |

| 十五、棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 资金来源 |
| 1.正蓝旗 |  |  |  |  | 8910 |  |
| 1 | 正蓝旗棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改建 | 2021-2025 | 对棚户区改造小区内、外新建供热管网、给水管网、排水管网、燃气管网、电缆敷设安装；地面硬化、绿化、亮化，以及新建相应配套检查井、阀门井等。 | 8910 |  |
| 2.镶黄旗 |  |  |  |  | 1568 |  |
| 2 | 城市棚户区改造苏登小区二期工程配套基础设施建设项目 | 续建 | 2022 | 配套基础设施。 | 1168 | 政府投资 |
| 3 | 镶黄旗易地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升项目 | 新建 | 2022 | 塔泰小区、都兰小区基础设施。 | 400 | 政府投资 |
| 总计 |  |  |  |  | 10478 |  |

# 附图 “十四五”市政基础设施建设规划概况图

1、城镇道路交通图

2、城镇给水设施图

3、城镇排水设施图

4、城镇再生水设施图

5、城镇供热设施图

6、城镇燃气设施图

7、城镇生活垃圾设施图

8、城镇园林绿化图

9、城市运行管理服务平台设施图

10、海绵城市图

11、城镇老旧小区改造图