附件

第二轮中央生态环境保护督察

第40项整改任务完成情况表

| 整改 任务 | 北方生态安全屏障构建仍有短板，湿地保护不够有力。《内蒙古自治区湿地保护“十三五”实施规划（2016—2020年）》要求，湿地保护所需资金纳入各级人民政府财政预算，到2020年湿地保护率达35%以上。督察发现，自治区林草部门和各盟市对湿地保护重视不够，全区12个盟市均未按照《湿地保护管理规定》要求编制湿地保护规划，呼和浩特、呼伦贝尔等8个盟市财政未安排湿地保护资金，全区湿地保护率为31.3%，未完成规划目标任务。 |
| --- | --- |
| 责任 单位 | 自治区林业和草原局（牵头）、财政厅，各盟市党委和政府（行署） |
| 整改 目标 | 完成编制全盟湿地保护规划，将湿地保护资金纳入年度财政预算，加大湿地保护力度，湿地保护率达到35%以上。 |
| 整改 措施 | (一)盟林业和草原局依据国土“三调”成果，将湿地面积总量管控目标分解落实到各旗县市(区)，压实旗县、市(区)保护湿地的责任。2025年12月底前，全盟湿地保护率达到35%以上。 (二)盟林业和草原局督促各旗县市(区)在湿地生态区位、生态系统功能重要区域和生态保护红线范围内，积极推进湿地保护小区或小微湿地的建立，以及自治区重要湿地申报和盟市重要湿地认定工作。 (三)盟财政局将盟林草部门提交行署审定的湿地保护修复资金纳入年度财政预算。 (四)2023年6月底前，完成编制湿地保护规划，明确湿地保护目标和重点任务，逐年推进规划落实。 (五) 强化湿地自然保护区、湿地公园和重要湿地的监督管理，加大巡查检查力度，发现违规违法行为及时协调相关部门依法查处。 |
| 完成 情况 | （一）提高湿地保护率。盟林业和草原局依据国土“三调”成果，将湿地面积总量管控目标分解落实到各旗县市(区)，通过划定生态保护红线、申报认定重要湿地等方式增加受保护湿地面积。截至2024年12月，全盟湿地保护率达到35%以上。 （二）申报认定重要湿地。盟林业和草原局依据全盟湿地分布、生态功能和重要性等因素综合考虑，统筹安排各旗县市(区)在湿地生态区位、生态系统功能重要区域和生态保护红线范围内，推进自治区重要湿地申报和盟级重要湿地认定，以及小微湿地的建立工作。2022年以来申报自治区重要湿地3处，认定盟级重要湿地24处，建立小微湿地4处。 （三）湿地保护修复资金纳入财政预算。2022年-2024年盟级财政预算安排湿地保护修复资金共150万元。 （四）编制湿地保护规划。2023年5月，盟行署印发《锡林郭勒盟湿地保护规划（2023-2030）》。 （五）强化重要湿地监督管理。按照自治区林草局《关于开展自然保护地、重要湿地违法违规问题排查整治工作的通知》和《关于全面加强湿地保护管理工作的通知》要求，全面加强湿地保护管理，开展自然保护地、重要湿地违法违规问题排查整治工作，加强重要区域湿地保护，严格对湿地用途的管控，加大日常巡护和监测，严禁开（围）垦、填埋、占用湿地或改变湿地用途等破坏湿地的行为。2022年以来未发现违规违法破坏湿地行为。 |